A P R O B

Director al Autorității Naționale de Integritate,

Rodica ANTOCI

______________________________________

„____”____________________________ 2018

TERMENI DE REFERINȚĂ

Servicii de ajustare a Declarație de avere și Interese Personale din Cadrul SI „E Integritate”

Deținător:	Autoritatea Națională de Integritate

Chișinău 2018

CUPRINS

Introducere	2

1.	Informație generală	2

1.1.	Noțiuni utilizate în caietul de sarcini	2

1.2.	Referințe și aspecte legale ale activităților de dezvoltare	2

1.3.	Principiile utilizate la reingineria SI „e-Integritate”	2

1.4.	Destinația, obiectivele și sarcinile activităților de reinginerie a SI „e-Integritate”	2

2.	Descrierea arhitecturii curente a SI „e-Integritate”	2

2.1.	Descrierea arhitecturii curente a SI „e-Integritate”	2

2.2.	Descrierea serviciilor de sistem necesare pentru funcționarea SI „e-Integritate”	2

3.	Particularitățile reingineriei SI „e-Integritate”	2

3.1.	Cerințe de modificare a Componentei „Depunerea declarațiilor”	2

3.2.	Cerințe de modificare a Componentei „Controlul declarațiilor”	2

3.3.	Cerințe de modificare a Componentei „Căutare și filtrare”	2

3.4.	Cerințe de modificare a Componentei „Generare rapoarte”	2

3.5.	Cerințe de migrare a conținutului bazei de date curente	2

4.	Cerințele nefuncționale ale sistemului informatic	2

4.1.	Cerințe generale și de performanță	2

4.2.	Cerințe de securitate și protecție	2

4.3.	Cerințe software, hardware și canale de comunicație	2

4.4.	Aspecte conexe privind tehnologia informației și inițiative în domeniu	2

4.5.	Cerințe de documentare	2

4.6.	Cerințe de mentenanță, garanție și suport	2

5.	Produsul final și componentele livrate	2

6.	Etapele de implementare a SI „e-Integritate”	2

Anexa 1 – DECLARAŢIE DE AVERE ŞI INTERESE PERSONALE	2

Introducere

În conformitate cu Legea nr. 132 din 17 iunie 2016 este reglementată misiunea, funcțiile, atribuțiile, precum și modul de organizare și funcționare a Autorității Naționale de Integritate (ANI).

ANI este o autoritate publică independentă de alte instituții publice, persoane juridice de drept public sau privat și persoane fizice, care funcționează la nivel național ca structură unică.

Din 1 ianuarie 2018, ANI gestionează sistemul informatic de declarare online a averilor și intereselor personale e-Integritate. Acesta permite subiecților declarării să depună declarațiile de avere și interese personale în format electronic, utilizând semnătura electronică. Astfel, ANI beneficiază de proceduri care automatizează depunerea, arhivarea, verificarea și analiza declarațiilor de avere și interese personale. De asemenea, interfața publică a sistemului e-Integritate facilitează accesul electronic al cetățenilor și instituțiilor interesate la informațiile de interes public.

e-Integritate cuprinde mai multe module, printre care: Registrul electronic al subiecților declarării și Modulul de depunere on-line a declarațiilor de avere și interese personale. ANI, ca urmare a sesizărilor primite, inițiază procesul de control a averii și al intereselor personale, control privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților și al restricțiilor.

Ca urmare a modificările aduse legislației Republicii Moldova privind declararea averii și a intereselor personale prin intermediul Legii nr. 66 din 24.05.2018, a fost completate secțiunile III-VIII din formularul Declarației de avere și interese personale (Anexa nr. 1 al Legii nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale).

În aceste condiții, a au apărut noțiunea de beneficiar efectiv și categorii de suplimentare de date necesare a fi completate în formularul Declarației de avere și interese personale. În condițiile modificării formularului Declarației de avere și interese personale este necesară efectuarea unei reinginerii a componentelor Sistemului Informatic „e-Integritate” în vederea alinierii noilor prevederi.

În baza unei analize efectuate au fost identificate componentele asupra cărora trebuie să fie efectuate activități de dezvoltare și reinginerie pentru care urmează a fi achiziționate servicii de dezvoltare a Sistemului Informatic „e-Integritate”:

Componenta „Depunerea declarațiilor”;

Componenta „Gestiunea subiecților declarațiilor”;

Componenta „Controlul declarațiilor”;

Componenta „Căutare și filtrare”;

Componenta „Generare rapoarte”;

Componenta „Administrare e-Integritate”.

Reingineria dată prevede următoarele categorii de activități:

ajustarea structurilor de date și funcționalităților sistemului informatic e-Integritate în vederea corespunderii modificărilor cadrului legal în vigoare;

ajustarea formularelor electronice și a mecanismului de căutare și filtrare a datelor în conformitate cu modificările aduse structurilor de date;

ajustarea rapoartelor de analiză din cadrul sistemului și componentei de diseminare datelor cu caracter public pe pagina Web oficială a ANI;

dezvoltarea unor patch-uri la baza de date e-Integritate în vederea ajustării stocului de date curent al sistemului informatic „e-Integritate” activităților de reinginerie efectuate.

Prezentul document, destinat reingineriei sistemului informatic e-Integritate în vederea implementării prevederilor Legii nr. 66 din 24.05.2018 și alinierii funcționalităților sistemului informatic necesităților curente ale ANI, delimitează scopurile, sarcinile și funcțiile soluției informatice, structura organizațională și constrângerile normative și legislative, cerințele funcționale și nefuncționale necesare reingineriei SI „e-Integritate”.

La elaborarea caietului de sarcini s-a ținut cont de tehnologiile informatice și politicile naționale în domeniul dezvoltării soluțiilor informatice destinate activității autorităților publice ale Republicii Moldova.

- Informație generală

Implementarea ajustărilor necesare SI „e-Integritate” urmează să aducă beneficii și impact imediate pentru activitatea Autorității Naționale de Integritate. Este o soluție informatică îndreptată spre asigurarea necesităților informatice și informaționale a actorilor implicați în procesele depunerii și controlului declarațiilor de avere și interese personale care automatizează, în mare parte, procesele de business stipulate în Legea Nr. 133 din 17.06.2016 cu privire la Declararea averii și a intereselor personale.

În contextul modificărilor necesare a fi aplicate formularului electronic al Declarației de avere și interese personale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 66 din 24.05.2018 cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative se impune necesitatea efectuării unor activități de reinginerie a SI „e-Integritate” în vederea ajustării structurilor de date și a interfețelor de lucru cu sistemul cadrului legal în vigoare.

  - Noțiuni utilizate în caietul de sarcini

Acronimele și abrevierile utilizate în prezentul document sunt expuse în tabelul 1.1

Tabelul 1.1. Abrevierile și acronimele utilizate în document

| Nr. | Abreviere/Acronim | Descriere |
| --- | --- | --- |
| 1. | ANI | Autoritatea Națională de Integritate |
| 2. | API | Application Programming Interface |
| 3. | BD | Bază de Date |
| 4. | BF | Bloc de Funcții |
| 5. | KPI | Key performance indicators (Indicatori cheie de performanță) |
| 6. | SDD | Software design document. |
| 7. | SGBD | Sistem de gestiune a bazelor de date |
| 8. | SI | Sistem informatic |
| 9. | SRS | Software Requirements Specification |
| 10. | SLA | Service Level Agreement |
| 11. | SSI | Subsistem informatic |
| 12. | TI | Tehnologie informatică |
| 13. | TIC | Tehnologie Informatică și de Comunicație |
| 14. | TLS/SSL | Protocolul TLS sau predecesorul său, Protocolul SSL, sunt protocoale criptografice care asigură comunicarea sigură între 2 noduri ale rețelei de calculatoare pentru acțiuni cum ar fi vizitarea paginilor Web, e-mail, internet-fax, schimb de mesaje instantanee și alte transferuri de date. |

Definițiile noțiunilor frecvent utilizate în prezentul document sunt expuse și explicate în tabelul 1.2.

Tabelul 1.1. Definiții și noțiuni utilizate în document

| Nr. | Termen | Descriere |
| --- | --- | --- |
| 1. | Bază de Date | Ansamblu de date organizate conform structurii conceptuale care descrie caracteristicele de bază și relația dintre entități |
| 2. | Credențiale | Set de atribute ce stabilesc identitatea și autenticitatea utilizatorilor și sistemelor în cadrul sistemelor informaționale. |
| 3. | Date | Unități informaționale elementare despre persoane, subiecte, fapte, evenimente, fenomene, procese, obiecte, situații etc. prezentate într-o formă care permite notificarea, comentarea și procesarea lor. |
| 4. | Date cu caracter personal | Orice informație cu referire la o persoană fizică identificată sau identificabilă (subiect al datelor cu caracter personal). În acest sens o persoană identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un număr de identificare sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale |
| 5. | Integritatea datelor | Stare a datelor, când acestea își păstrează conținutul și sunt interpretate univoc în cazuri de acțiuni aleatorii. Integritatea se consideră păstrată dacă datele nu au fost alterate sau deteriorate (șterse). |
| 6. | Jurnalizare | Funcție de înregistrare a informației despre evenimente. În cadrul sistemelor informaționale înregistrările despre evenimente includ detalii despre data și ora, utilizatorul, acțiunea întreprinsă. |
| 7. | Metadate | Modalitate de atribuire de valoare semantică datelor stocate în baza de date (date despre date). |
| 8. | Obiect informațional | Reprezentare virtuală al entităților materiale și nemateriale existente. |
| 9. | Resursă informațională | Set de informație documentată în sistemul informatic, menținut în concordanță cu cerințele și legislația în vigoare. |
| 10. | Flux de Lucru | Proces administrativ al unei organizații în decursul căruia sarcini, proceduri și informații sunt prelucrate sau executate într-o anumită succesiune dictată de reguli prestabilite (norme procedurale) în scopul realizării unui produs sau furnizării unui serviciu. |
| 12. | Resursă informațională | Set de informație documentată în sistemul informatic, menținut în concordanță cu cerințele și legislația în vigoare. |
| 13. | Sistem informatic | Ansamblu de programe și echipamente care asigură prelucrarea automată a datelor (componenta automatizată a sistemului informațional). |
| 14. | Sistem Informațional | Sistem de prelucrare a informației, împreună cu resursele organizaționale asociate, cum ar fi resursele umane și tehnice, care furnizează și distribuie informația. |
| 15. | Software Design Document | Document director al sistemului informatic care cuprinde descrierea detaliată a următoarelor viziuni: structurile de date și constrângerile acestora, arhitectura sistemului informatic care oferă totalitatea secțiunilor conceptuale ale sistemului informatic, interfața sistemului informatic care cuprinde conceptualizarea totalității componentelor interfeței utilizator sistemului informatic, funcționalitățile sistemului informatic care cuprinde descrierea detaliată a totalității scenariilor de implementare a sistemului informatic. |
| 16. | Software Requirements Specification | Document care conține descrierea detaliată a totalității scenariilor de interacțiune între utilizatori și aplicația informatică. |
| 17. | Subsistem informatic | Parte componentă (cu posibilitatea decuplării funcționale) a unui sistem informatic complex. |
| 18. | Tehnologie informatică și de comunicație | Termen comun care include toate tehnologiile utilizate pentru schimbul și manipularea informației. |
| 19. | Veridicitatea datelor | Nivel de corespundere a datelor, păstrate în memoria calculatorului sau în documente, stării reale a obiectelor din domeniul respectiv al sistemului, reflectate de aceste date. |

  - Referințe și aspecte legale ale activităților de dezvoltare

Procesele de creare, implementare și exploatare a modulelor funcționale ale SI „e-Integritate” asupra cărora trebuie operate modificări în vederea adaptării lor noilor cerințe legale trebuie să fie conforme actelor normativ-legislative în domeniu în vigoare privind activitatea ANI și dezvoltarea soluțiilor informatice destinate autorităților publice ale Republicii Moldova.

Din această categorie de acte normative pot fi menționate următoarele:

- Legea nr. 132 din 17.06.2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, Monitorul Oficial Nr. 245-246 din 30.07.2016.

- Legea nr. 133 din 17.06.2016 privind declararea averii și a intereselor personale, Monitorul Oficial Nr. 245-246 din 30.07.2016.

- Legea nr. 66 din 24.05.2018 pentru modificarea și completarea unor acte legislative, Monitorul Oficial Nr. 181 din 01.06.2018.

- Lege nr. 158 din 04.07.2008 cu privire la funcția publica și statutul funcționarului public, Monitorul Oficial Nr. 230-232 din 23.12.2008.

- Hotărârea Guvernului nr. 709 din 20.09.2011 cu privire la unele măsuri în domeniul e-Transformare a guvernării, Monitorul Oficial Nr. 156-159 din 23.09.2012.

- Hotărârea Guvernului nr. 7104 din 20.09.2011 cu privire la aprobarea Programului strategic de modernizare tehnologică a guvernării (e-Transformare), Monitorul Oficial Nr. 156-159 din 23.09.2011.

- Hotărârea Guvernului nr. 7104 din 20.09.2011 cu privire la aprobarea Programului strategic de modernizare tehnologică a guvernării (e-Transformare), Monitorul Oficial Nr. 156-159 din 23.09.2011.

- Hotărârea Guvernului nr. 128 din 20.02.2014 privind platforma tehnologică guvernamentală comună (MCloud), Monitorul Oficial Nr. 47-48 din 25.02.2014.

- Hotărârea Guvernului nr. 656 din 05.09.2012 cu privire la aprobarea Programului privind Cadrul de Interoperabilitate, Monitorul Oficial Nr. 186-189 din 07.09.2012.

- Hotărârea Guvernului nr. 1090 din 31.12.2013 privind serviciul electronic guvernamental de autentificare și control al accesului (MPass), Monitorul Oficial Nr. 4-8 din 10.01.2014.

- Hotărârea Guvernului nr. 405 din 02.06.2014 privind serviciul electronic guvernamental integrat de semnătură electronică (MSign), Monitorul Oficial Nr. 147-151 din 06.06.2014.

- Hotărârea Guvernului nr. 708 din 28.08.2014 privind serviciul electronic guvernamental de jurnalizare (MLog), Monitorul Oficial Nr. 261-267 05.09.2014.

- Hotărârea Guvernului nr. 700 din 25.08.2014 cu privire la datele guvernamentale deschise, Monitorul Oficial Nr. 256-260 din 29.08.2014.

- Hotărârea Guvernului nr. 701 din 25.08.2014 cu privire la aprobarea Metodologiei publicării datelor guvernamentale deschise, Monitorul Oficial Nr. 256-260 din 29.08.2014

- Legea nr. 982-XIV din 11.05. 2000 privind accesul la informație, Monitorul Oficial Nr. 88 art. Nr. 664 din 28.07.2000.

- Legea nr. 91 din 29.05.2014 cu privire la semnătura electronică și documentul electronic, Monitorul Oficial Nr. 174-177 din 04.07.2014.

- Hotărârea Guvernului Nr. 945 din 05.09.2005 cu privire la centrele de certificare a cheilor publice, Monitorul Oficial Nr. 123-125 din 16.09.2005.

- Hotărârea Guvernului Nr. 320 din 28.03.2006 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de aplicare a semnăturii digitale în documentele electronice ale autorităților publice, Monitorul Oficial Nr. 51-54 din 31.03.2006.

- Legea nr. 467-XV din 21.11.2003 cu privire la informatizare și la resursele informaționale de stat, Monitorul Oficial Nr. 6-12/44 din 01.01.2004.

- Ordinul nr. 94 din 17.09.2009 al Ministerului Dezvoltării Informaționale cu privire la aprobarea unor reglementări tehnice (modul de evidență a serviciilor publice electronice, prestarea serviciilor publice electronice, asigurarea securității informaționale la prestarea serviciilor publice electronice, determinarea costului de elaborare și implementare a sistemelor informaționale automatizate), Monitorul Oficial Nr. 58-60 din 23.04.2010.

- Reglementarea tehnică „Procesele ciclului de viață al software-lui” RT 38370656-002:2006; Monitorul Oficial Nr. 95-97/335 din 23/06/2006.

- Alte legi, acte normative, standarde în vigoare în domeniul TIC.

- Activitățile de reinginerie a SI „e-Integritate” și ajustare a formularului electronic al Declarației de avere și interese personale pentru a corespunde cadrului normativ trebuie efectuate în conformitate cu principiile expuse în următoarele ghiduri și recomandări naționale și internaționale:

Standardul Republicii Moldova SM ISO/CEI/IEEE 15288:2015, „Ingineria sistemelor și software-ului. Procesele ciclului de viață al sistemului”.

Michael O. Leavitt, Ben Shneiderman, Research-Based Web Design & Usability Guidelines, U.S. Government Printing Office, https://www.usability.gov/sites/default/files/documents/guidelines_book.pdf

Recomandările World Wide Web Consortium (W3C) (http://www.w3c.org) privind calitatea conținutului paginilor Web, posibilitățile vizualizării corecte a informației, folosind exploratoare Internet larg utilizate, și compatibilitatea cu diferite platforme informatice;

Recomandările W3C (http://validator.w3.org) privind testarea paginilor WEB. Toate paginile WEB generate de aplicațiile informatice dezvoltate în cadrul proiectului dat vor fi testate în conformitate cu aceste recomandări.

  - Principiile utilizate la reingineria SI „e-Integritate”

Întru asigurarea obiectivelor prezentului caiet de sarcini, în procesul de reinginerie a SI „e-Integritate” destinat adaptării formularului electronic al Declarației de avere și interese personale prevederilor Legii nr. 66 din 24.05.2018 trebuie să se țină cont de următoarele principii generale:

Principiul legalității: care presupune crearea și exploatarea SI „e-Integritate” în conformitate cu legislația națională în vigoare și a normelor și standardelor internaționale recunoscute în domeniu;

Principiul divizării arhitecturii pe nivele: constă în proiectarea independentă a componentelor funcționale ale SI „e-Integritate” în conformitate cu standardele de interfață dintre nivele;

Principiul arhitecturii bazate pe servicii (SOA): constă în distribuirea funcționalităților SI „e-Integritate” în unități mai mici, distincte - numite servicii - care pot fi distribuite într-o rețea și pot fi reutilizate pentru a crea aplicații noi destinate implementării proceselor de business ale ANI.

Principiul datelor sigure: stipulează introducerea datelor în sistem doar prin canalele autorizate și autentificate;

Principiul securității informaționale: presupune asigurarea unui nivel adecvat de integritate, selectivitate, accesibilitate și eficiență pentru protecția datelor SI „e-Integritate” de pierderi, alterări, deteriorări și de acces nesancționat.

Principiul transparenței: presupune proiectarea și realizarea SI „e-Integritate” conform principiului modular, cu utilizarea standardelor transparente în domeniul tehnologiilor informatice și de telecomunicații;

Principiul expansibilității: stipulează posibilitatea extinderii și completării SI „e-Integritate” cu noi funcții sau îmbunătățirea celor existente;

Principiul de prioritate a primei persoane / a centrului unic: presupune existența unei persoane responsabile de rang înalt, cu drepturi suficiente pentru luarea deciziilor și coordonarea activităților în vederea creării și exploatării SI „e-Integritate”;

Principiul scalabilității: presupune asigurarea unei performanțe constante a SI „e-Integritate” la creșterea volumului de date și a solicitării sistemului informatic;

Principiul simplității și comodității utilizării: presupune proiectarea și implementarea SI „e-Integritate” în baza principiilor exclusiv vizuale, ergonomice și logice de concepție.

În particular, pentru arhitectura modulelor funcționale asupra cărora vor fi efectuate activități de reinginerie se insistă asupra respectării următoarelor principii:

- implementarea soluțiilor client-server WEB based cu acces autorizat la interfață și date;

- asigurarea unei securități adecvate pentru a proteja informația și interfața utilizator împotriva utilizării neautorizate sau a divulgării informației cu caracter personal sau cu accesibilitate limitată;

- recunoașterea informației ca patrimoniu și gestionarea ei adecvată;

- dezvoltarea și implementarea componentelor funcționale oferind posibilitatea reutilizării lor pentru alte procese sau în perspectiva asigurării posibilității de dezvoltare de noi funcționalități;

- minimizarea numărului diferitor tehnologii și produse care oferă aceleași funcționalități sau sunt similare după destinație (reutilizarea tehnologiilor implementate deja în cadrul ANI și utilizarea aceleiași platforme de dezvoltare);

- asigurarea unei performanțe suficiente de interacțiune a SI „e-Integritate” cu utilizatorii autorizați, utilizatorii anonimi și sistemele informatice terțe;

- asigurarea capacității de restabilire în urma dezastrelor (asigurarea securității fizice și logice) ca parte componentă a planului de implementare.

  - Destinația, obiectivele și sarcinile activităților de reinginerie a SI „e-Integritate”

Activitățile prevăzute în prezentul caiet de sarcini vin să alinieze SI „e-Integritate” modificărilor recent aplicate Legii nr. 133 din 17.06.2016 privind declararea averii și a intereselor personale și anume: ajustare formularului electronic de depunerea a declarațiilor de avere și interese personale în vederea adăugării și procesării noilor categorii de date ce urmează a fi declarate.

Caietul de sarcini presupune modificarea structurii formularului electronic de depunere a declarațiilor de avere și interese personale în conformitate cu prevederile Legii nr. 66 din 24.05.2018 pentru modificarea și completarea unor acte legislative.

Ținând cont de cele menționate urmează a fi ajustate următoarelor componente ale e-Integritate:

- Componenta „Depunerea declarațiilor”;

- Componenta „Controlul declarațiilor”;

- Componenta „Căutare și filtrare”;

- Componenta „Generare rapoarte”.

În baza planului de dezvoltare și modernizare a SI „e-Integritate” urmează a fi aplicate următoarele categorii de modificări componentelor delimitate mai sus:

- Componenta „Depunerea declarațiilor” – ajustarea structurii formularului electronic de depunere a declarațiilor de avere și interese (adăugarea atributelor noi în secțiunile formularului, excluderea secțiunilor nerelevante, implementarea mecanismelor de validare primară a datelor introduse).

- Componenta „Controlul declarațiilor” – alinierea interfețelor utilizator de control al declarațiilor conform noilor structuri de date (vizualizarea și gestiunea noilor categorii de date ale formularului electronic de depunere a declarațiilor de avere și interese).

- Componenta „Căutare și filtrare” – modificarea mecanismelor de regăsire a datelor prin adăugarea unor criterii de căutare conform noilor atribute ale formularului electronic de depunere a declarațiilor.

- Componenta „Generare rapoarte” – ajustarea și optimizarea mecanismului de raportare conform noilor structuri de date, ajustarea serviciilor de publicare automatizată a datelor pe pagina Web oficială a ANI.

- Descrierea arhitecturii curente a SI „e-Integritate”

  - Descrierea arhitecturii curente a SI „e-Integritate”

Versiunea curentă a SI „e-Integritate” este elaborată reieșind din tehnologiile Internet/Intranet adecvate momentului. Interacțiunea tuturor actorilor și nodurilor SI „e-Integritate” este redată în figura 2.1.

Figura 2.1. Arhitectura SI „e-Integritate”.

Modulele funcționale ale SI „e-Integritate” sunt bazate pe interfețe WEB, accesibile prin intermediul unui explorator Internet de largă utilizare (MS Edge/MS Internet Explorer, Mozilla FireFox, Opera, Google Chrome sau Safari). SI „e-Integritate” nu este o soluție informatică izolată, ci interacționează cu soluții informatice externe și există facilități pentru integrarea cu alte sisteme informatice.

La baza modulelor funcționale ale SI „e-Integritate” stă o arhitectură client-server multinivel (care exclude interacțiunea directă a aplicației cu baza de date) bazată pe tehnologiile WEB adecvate timpului.

Întru asigurarea unui nivel adecvat al securității informaționale aplicația permite realizarea de conexiuni securizate între stațiile client și serverul de aplicație pentru asigurarea siguranței informației expediate (prin intermediul canalelor VPN și a sesiunilor TLS/SSL).

După cum se vede în figura 2.1, soluția de cooperare a resurselor pentru asigurarea funcționalității e-Integritate constă din 3 categorii de noduri distincte:

- Infrastructura TIC a ANI – infrastructura TIC a Autorității Naționale de Integritate în cadrul platformei guvernamentale MCloud care găzduiește SI „e-Integritate”, Portalul public al SI „e-Integritate” și Pagina Web oficială a ANI;

- M-Cloud – infrastructura TIC a platformei tehnologice guvernamentale comune care formează cloud-ul guvernamental (MCloud) unde sunt găzduite un șir de sisteme informatice cu care interacționează SI „e-Integritate” sau serviciile cărora sunt consumate de SI „e-Integritate”. Următoarele servicii de platformă MCloud sunt reutilizate în cadrul SI „e-Integritate” (MPass în calitate de mecanism de autentificare a utilizatorilor prin intermediul semnăturii electronice sau mobile, MSign pentru aplicarea semnăturii electronice, MNotify pentru notificarea utilizatorilor, MLog pentru jurnalizarea evenimentelor de business critice).

- Calculatoarele client – calculatoarele, de la care sunt accesate de către utilizatori (în funcție de drepturi și roluri) funcționalitățile SI „e-Integritate”.

Interfața și funcționalitățile livrate fiecărui utilizator în parte depind de nivelul utilizatorului, drepturile și rolurile acestuia.

Indiferent de nivelul de acces al utilizatorilor toate conexiunile utilizatorilor la e-Integritate sunt efectua prin intermediul conexiunilor sigure (VPN sau TLS/SSL).

După cum se vede în figura 2.1 SI „e-Integritate” constă din următoarele componente:

- Portalul public „e-Integritate” - care asigură accesul publicului larg la setul de declarații depuse de subiecții declarării (cu eliminarea datelor cu caracter personal).

- Componenta „Depunerea declarațiilor” - care furnizează funcționalități destinate persoanelor supuse declarării necesare depunerii online a declarațiilor de venit și interese personale.

- Componenta „Gestiune subiecților declarațiilor” - care furnizează funcționalități destinate completării profilului declarantului și evidența datelor cu privire la angajarea, eliberarea și/sau modificarea statutului, sau funcției acestuia în cadrul instituției publice.

- Componenta „Controlul declarațiilor” - care furnizează funcționalități destinate analizei sesizărilor privind declarațiile de venit și interese personale depuse, inclusiv inițierea și procesarea dosarelor (cazurilor) de integritate.

- Componenta „Căutarea și filtrarea datelor” - care furnizează funcționalități eficiente de căutare și filtrare a datelor după mai multe criterii stabilite de utilizator.

- Componenta „Generarea rapoartelor” - care furnizează funcționalități destinate prelucrării și prezentării datelor sub formă de indicatori de performanță, statistici și rapoarte analitice.

- Componenta „Administrarea SI e-Integritate” - care furnizează funcționalități destinate gestiunii și configurării sistemului informatic, atribuirii drepturilor de acces, gestiunii nomenclatoarelor/ clasificatoarelor, monitorizării parametrilor de funcționare optimă a sistemului informatic, alte funcționalități destinate administrării sistemului informatic.

- Arhitectura software implementată pentru SI „e-Integritate” acoperă următoarele cerințe de calitative:

- Utilizabilitate – pentru utilizatorii care accesează SI „e-Integritate” prin intermediul exploratoarelor Web sau dispozitivelor mobile;

- Performanță – timpul mediu de răspuns din partea serverului nu trebuie să depășească 3 secunde de la încărcarea nominal a sistemului. Sistemul este capabil să suporte activitatea a peste 1000 de utilizatori autorizați;

- Interoperabilitate – sistemul interacționează cu sisteme terțe precum (Pagina WEB oficială ANI, MPass, MSign, MLog, MNotify, , MConnect, Registrul Fiscal, Registrul Bunurilor Imobil, Registrul de Stat al Populației, Registrul de Stat al Unităților de Drept, Registrul de Stat al Transportului, SI Eveniment de Trafic la Frontiera de Stat (ETFS));

- Suportabilitate – utilizarea tehnologiilor standard de industrie.

  - Descrierea serviciilor de sistem necesare pentru funcționarea SI „e-Integritate”

La baza platformei tehnologice de dezvoltare a SI „e-Integritate” sunt utilizate următoarele tehnologii:

- Metodologia de dezvoltarea a software-ului bazat pe obiecte –bazată pe identificarea obiecte care constituie domeniul problemelor din lumea reală și modul în care acestea sunt manipulate. Obiectele care formează o aplicație software au relații și colaborează între ele pentru a asigura rularea și funcționarea sistemului;

- Platforma de dezvoltare Yii Framework – este o platforma PHP bazata pe componente de mare performanță pentru dezvoltarea aplicațiilor Web de orice tip. Permite reutilizarea la maxim a codului scris si poate accelera considerabil procesul de dezvoltare;

- Sistemul de gestiune a bazelor de date PostgreSQL - sistem de gestiune a bazelor de date relaționale cu mai mult de 15 ani de dezvoltare activă și o arhitectura stabilă care a câștigat o reputație pentru fiabilitate, integritatea datelor și corectitudine.

Modelul de arhitectură utilizat este modelul de proiectare pe baza de layer (straturi). Aceasta arhitectura oferă o modalitate de a descompune sistemul informatic în mai multe componente software gestionabile și restrânge dependențele inter-sistem, cu scopul de a proiecta o soluție facilă de întreținere. O caracteristică importantă a acestui model de proiectare sunt dependențele direcționate care există între diferite straturi ale sistemului.

Această abordare izolează și organizează diferite responsabilități ale sistemului într-o structură ierarhică formată din următoarele straturi:

- Presentation Layer (UI) - acest top-layer (nivel) oferă suport pentru interacțiunile dintre actorii sau utilizatorii sistemului;

- Business Logic Layer - acest middle-layer oferă oferă suport pentru aplicațiile specific proceselor de business, precum aplicarea și executarea regulilor de business și integritate;

- Data Access Layer - acest bottom-layer, oferă suport pentru a accesa datele și persistența folosind baza de date relațională.

- Particularitățile reingineriei SI „e-Integritate”

  - Cerințe de modificare a Componentei „Depunerea declarațiilor”

Actualmente, componenta „Depunerea declarațiilor” reprezintă o aplicație informatică accesibilă subiecților Declarațiilor de avere și interese personale care îndeplinește următoarele funții specifice:

- Autentificarea și autorizarea subiecților Declarațiilor de avere și interese personale la funcționalitățile disponibile în cabinetul personal furnizat de SI „e-Integritate”;

- Perfectarea și salvarea primară a Declarațiilor de avere și interese personale;

- Semnarea electronică și expedierea Declarațiilor de avere și interese personale.

Dezvoltatorul va efectua un șir de activități care impun adaptarea structurilor de date și funcționalităților componentei „Depunerea declarațiilor” pentru a corespunde prevederilor Legii nr. 66 din 24.05.2018. Aceste modificări nu impun modificări esențiale în principiile de funcționare a sistemului informatic, ci doar la nivelul setului de date gestionat.

Dezvoltatorul urmează să ajusteze totalitatea modulelor funcționale ca vor fi afectate de modificările și completările ce țin de includerea noțiunii de Beneficiar Efectiv, care urmează a fi incluse în formularul electronic al Declarației de avere și interese personale.

Formularul electronic al Declarației de avere și interese personale este format din 8 secțiuni:

- Informații generale despre subiectul declarării;

- Venituri obținute de subiectul declarării, de membrii familiei lui și de concubinul/ concubina lui, atât în țară cât și în străinătate;

- Bunuri imobile în țară și/sau străinătate;

- Bunuri mobile în țară și/sau străinătate;

- Active financiare în țară și/sau străinătate;

- Cote-părți/Acțiuni în capitalul social al unui agent economic;

- Datorii;

- Interese personale;

Tabelul 3.1. conține cerințele funcționale care definesc modificările ce urmează a fi aplicate componentei funcționale „Depunerea declarațiilor”.

Tabelul 3.1. Funcționalități noi necesare a fi dezvoltate în cadrul componentei funcționale „Depunerea declarațiilor”

| Identificator | Obligativitate | Descrierea cerinței funcționale |
| --- | --- | --- |
| CF 01.01 | M | Secțiunea III. „Bunuri imobile în țară și/sau străinătate” lit. A. „Terenuri” din formularul Declarației de avere și interese personale se completează și se modifică după cum urmează: - Se adaugă câmpul de tip text și obligatoriu de completat cu denumirea „Numele beneficiarului efectiv”. Sistemul va permite completarea câmpului selectând valoarea câmpului din lista sugestivă a persoanelor completate în compartimentul I. INFORMAȚII GENERALE DESPRE SUBIECTUL DECLARĂRII. Acest câmp trebuie să fie primul din formularul electronic și va avea următorul text de sugestie „Numele și prenumele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia”; - După câmpul „Cota-parte” se adaugă un câmp nou de tip text cu denumirea „Actul care confirmă proveniența bunului”. Acest câmp va fi obligatoriu de completat și va avea următorul text de sugestie „Actul juridic în temeiul căruia a fost dobândit bunul (ex: contract de vânzare-cumpărare, de locațiune, de schimb, donație, moștenire, etc.)”; - La câmpul „Valoarea bunului” se vor modifica valorile de selecție în: „(1) valoarea cadastrală sau (2) valoarea terenului conform documentului care certifică proveniența acestuia” (în cazul în care bunul nu a fost evaluat de organele cadastrale); - După câmpul „Valoarea bunului” se adaugă un câmp nou de tip text cu denumirea „Titularul bunului”. Acest câmp va fi obligatoriu de completata și va avea următorul text de sugestie „Numele persoanei fizice sau juridice care posedă bunul”. Sistemul va permite selecția titularului dacă acesta este introdus în compartimentul I. INFORMAȚII GENERALE DESPRE SUBIECTUL DECLARĂRII; - Denumirea câmpul de tip listă „Titularul” trebuie modificată în „Tipul titularului”. Valoarea câmpului se va completa din listă predefinită cu valorile: „(1) persoană fizică rezidentă; (2) persoană fizică nerezidentă; (3) persoană juridică rezidentă; (4) persoană juridică nerezidentă”. Acest câmp se completează doar în cazul în care titularul este altul decât beneficiarul efectiv (precizarea dată trebuie să se conțină în help-ul contextual al interfeței utilizator); - După câmpul „Tipul titularului” se adaugă un câmp nou de tip text cu denumirea „Informații de identificare a titularului altul decât beneficiarul efectiv”, care va avea următorul text sugestiv „în cazul persoanei fizice rezidente în Republica Moldova se indică numărul de identificare personal. În cazul persoanei fizice nerezidente se indică țara de reședință și numărul de identificare național (dacă numărul de identificare nu este aplicabil, se indică numărul de identificare fiscal). În cazul persoanei juridice rezidente se indică codul de identificare. În cazul persoanei juridice nerezidente se indică țara sau jurisdicția în care este înregistrată persoana juridică și numărul de înregistrare în registrul comerțului din țara /jurisdicția respectivă”. Acest câmpul nu va fi obligatoriu și se va completa doar în cazul când titularul este altul decât beneficiarul efectiv, subiectul declarării având posibilitatea să treacă la următoarele secțiuni. |
| CF 01.02 | M | Secțiunea III „Bunuri imobile în țară și/sau străinătate” lit. B. „Clădiri și construcții” din formularul Declarației de avere și interese personale se completează și se modifică după cum urmează: - Se adaugă câmpul de tip text și obligatoriu de completat cu denumirea „Numele beneficiarului efectiv”. Sistemul va permite completarea câmpului selectând valoarea lui din lista sugestivă a persoanelor completate în compartimentul I. INFORMAȚII GENERALE DESPRE SUBIECTUL DECLARĂRII. Acest câmp trebuie să fie primul din formularul electronic și va avea următorul text de sugestie „Numele și prenumele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia”; - La câmpul „Valoarea bunului” se va modifica opțiunea de selecție în: „(1) valoarea cadastrală sau (2) valoarea terenului conform documentului care certifică proveniența acestuia” (doar în cazul în care terenul nu a fost evaluat de organele cadastrale); - După câmpul „Valoarea bunului” se adaugă un câmp nou de tip text cu denumirea „Titularul bunului”. Acest câmp va fi obligatoriu de completata și va avea următorul text de sugestie „Numele persoanei fizice sau juridice care posedă bunul”. Sistemul va permite selecția titularului dacă acesta este introdus în compartimentul I. INFORMAȚII GENERALE DESPRE SUBIECTUL DECLARĂRII; - După câmpul „Titularul” se adaugă câmpul „Tipul titularului”. Valoarea câmpului se va completa din listă predefinită cu valorile: „(1) persoană fizică rezidentă; (2) persoană fizică nerezidentă; (3) persoană juridică rezidentă; (4) persoană juridică nerezidentă”. Acest câmp se completează doar în cazul în care titularul este altul decât beneficiarul efectiv (precizarea dată trebuie să se conțină în help-ul contextual al interfeței utilizator); - După câmpul „Tipul titularului” se adaugă un câmp nou de tip text cu denumirea „Informații de identificare a titularului altul decât beneficiarul efectiv”, care va avea următorul text al sugestiei „în cazul persoanei fizice rezidente în Republica Moldova se indică numărul de identificare personal. În cazul persoanei fizice nerezidente se indică țara de reședință și numărul de identificare național (dacă numărul de identificare nu este aplicabil, se indică numărul de identificare fiscal). În cazul persoanei juridice rezidente se indică codul de identificare. În cazul persoanei juridice nerezidente se indică țara sau jurisdicția în care este înregistrată persoana juridică și numărul de înregistrare în registrul comerțului din țara /jurisdicția respectivă”. Acest câmpul nu va fi obligatoriu și se va completa doar în cazul când titularul este altul decât beneficiarul efectiv, subiectul declarării având posibilitatea să treacă la următoarele secțiuni. |
| CF 01.03 | M | Secțiunea IV „Bunuri mobile în țară și/sau străinătate” lit. A. „Autoturisme, camioane, remorci, vehicule motorizate, mașini agricole, mijloace de transport naval/aerian, alte mijloace de transport supuse înmatriculării” din formularul Declarației de avere și interese personale se completează și se modifică după cum urmează: - Se adaugă câmpul de tip text și obligatoriu de completat cu denumirea „Numele beneficiarului efectiv”. Sistemul va permite completarea câmpului selectând valoarea lui din lista sugestivă a persoanelor completate în compartimentul I. INFORMAȚII GENERALE DESPRE SUBIECTUL DECLARĂRII. Acest câmp trebuie să fie primul din formularul electronic și va avea următorul text de sugestie „Numele și prenumele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia”; - După câmpul „Suma (Valoarea bunului conform documentului care îi certifică proveniența)” se adaugă un câmp nou de tip text cu denumirea „Titularul bunului”. Acest câmp va fi obligatoriu de completata și va avea următorul text de sugestie „Numele persoanei fizice sau juridice care posedă bunul”. Sistemul va permite selecția titularului dacă acesta este introdus în compartimentul I. INFORMAȚII GENERALE DESPRE SUBIECTUL DECLARĂRII; - Denumirea câmpul de tip listă „Titularul” trebuie modificată în „Tipul titularului”. La completarea acestui câmp va fi posibil de selectat una din următoarele valori: „(1) persoană fizică rezidentă; (2) persoană fizică nerezidentă; (3) persoană juridică rezidentă; (4) persoană juridică nerezidentă”. Acest câmp se completează doar în cazul în care titularul este altul decât beneficiarul efectiv, informație care urmează să se regăsească și în help-ul sigestiv. - După câmpul „Tipul titularului” se adaugă un câmp nou de tip text cu denumirea „Informații de identificare a titularului altul decât beneficiarul efectiv”, care va avea următorul text al sugestiei „în cazul persoanei fizice rezidente în Republica Moldova se indică numărul de identificare personal. În cazul persoanei fizice nerezidente se indică țara de reședință și numărul de identificare național (dacă numărul de identificare nu este aplicabil, se indică numărul de identificare fiscal). În cazul persoanei juridice rezidente se indică codul de identificare. În cazul persoanei juridice nerezidente se indică țara sau jurisdicția în care este înregistrată persoana juridică și numărul de înregistrare în registrul comerțului din țara /jurisdicția respectivă”. Acest câmpul nu va fi obligatoriu și se va completa doar în cazul când titularul este altul decât beneficiarul efectiv, subiectul declarării având posibilitatea să treacă la următoarele secțiuni. |
| CF 01.04 | M | Secțiunea IV „Bunuri mobile în țară și/sau străinătate” lit. B. „Bunuri sub formă de metale și/sau pietre prețioase, obiecte de artă și de cult, obiecte ce fac parte din patrimoniul cultural național sau universal, a căror valoare unitară depășește suma a 15 salarii medii pe economie” din formularul Declarației de avere și interese personale se completează și se modifică după cum urmează: - Se adaugă câmpul de tip text și obligatoriu de a fi completat cu denumirea „Numele beneficiarului efectiv”. Acest câmp trebuie să fie primul din formularul electronic și va avea următorul text de sugestie „Numele și prenumele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia”; - După câmpul „Valoarea estimativă” se adaugă un câmp nou de tip text cu denumirea „Titularul bunului”. Acest câmp va fi obligatoriu de completata și va avea următorul text de sugestie „Numele și prenumele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia”; - Denumirea câmpul de tip listă „Titularul” trebuie modificată în „Tipul titularului”. La completarea acestui câmp va fi posibil de indicat una din următoarele valori „(1) persoană fizică rezidentă; (2) persoană fizică nerezidentă; (3) persoană juridică rezidentă; (4) persoană juridică nerezidentă”. Acest câmp se completează doar în cazul în care titularul este altul decât beneficiarul efectiv, informație care urmează să se regăsească și în help-ul sugestiv. - După câmpul „Tipul titularului” se adaugă un câmp nou de tip text cu denumirea „Informații de identificare a titularului altul decât beneficiarul efectiv”, care va avea următorul text al sugestiei „în cazul persoanei fizice rezidente în Republica Moldova se indică numărul de identificare personal. În cazul persoanei fizice nerezidente se indică țara de reședință și numărul de identificare național (dacă numărul de identificare nu este aplicabil, se indică numărul de identificare fiscal). În cazul persoanei juridice rezidente se indică codul de identificare. În cazul persoanei juridice nerezidente se indică țara sau jurisdicția în care este înregistrată persoana juridică și numărul de înregistrare în registrul comerțului din țara /jurisdicția respectivă”. Acest câmpul nu va fi obligatoriu și se va completa doar în cazul când titularul este altul decât beneficiarul efectiv, subiectul declarării având posibilitatea să treacă la următoarele secțiuni. |
| CF 01.05 | M | Secțiunea IV „Bunuri mobile în țară și/sau străinătate” lit. C. „Colecții de artă, de numismatică, de filatelie, de arme sau alte bunuri, a căror valoare depășește suma a 20 de salarii medii pe economie” din formularul Declarației de avere și interese personale se completează și se modifică după cum urmează: - Se adaugă câmpul de tip text și obligatoriu de completat cu denumirea „Numele beneficiarului efectiv”. Sistemul va permite completarea câmpului selectând valoarea lui din lista sugestivă a persoanelor completate în compartimentul I. INFORMAȚII GENERALE DESPRE SUBIECTUL DECLARĂRII. Acest câmp trebuie să fie primul din formularul electronic și va avea următorul text de sugestie „Numele și prenumele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia”; - După câmpul „Valoarea estimativă” se adaugă un câmp nou de tip text cu denumirea „Titularul bunului”. Acest câmp va fi obligatoriu de completata și va avea următorul text de sugestie „Numele persoanei fizice sau juridice care posedă bunul”. Sistemul va permite completarea câmpului selectând valoarea lui din lista sugestivă a persoanelor completate în compartimentul I. INFORMAȚII GENERALE DESPRE SUBIECTUL DECLARĂRII; - Denumirea câmpul de tip listă „Titularul” trebuie modificată în „Tipul titularului”. La completarea acestui câmp se va selecta una din următoarele valori predefinite: „(1) persoană fizică rezidentă; (2) persoană fizică nerezidentă; (3) persoană juridică rezidentă; (4) persoană juridică nerezidentă”. Acest câmp se completează doar în cazul în care titularul este altul decât beneficiarul efectiv, informație care urmează să se regăsească și în help-ul sugestiv. - După câmpul „Tipul titularului” se adaugă un câmp nou de tip text cu denumirea „Informații de identificare a titularului altul decât beneficiarul efectiv”, care va avea următorul text al sugestiei „în cazul persoanei fizice rezidente în Republica Moldova se indică numărul de identificare personal. În cazul persoanei fizice nerezidente se indică țara de reședință și numărul de identificare național (dacă numărul de identificare nu este aplicabil, se indică numărul de identificare fiscal). În cazul persoanei juridice rezidente se indică codul de identificare. În cazul persoanei juridice nerezidente se indică țara sau jurisdicția în care este înregistrată persoana juridică și numărul de înregistrare în registrul comerțului din țara /jurisdicția respectivă”. Acest câmpul nu va fi obligatoriu și se va completa doar în cazul când titularul este altul decât beneficiarul efectiv, subiectul declarării având posibilitatea să treacă la următoarele secțiuni. |
| CF 01.06 | M | Secțiunea IV „Bunuri mobile în țară și/sau străinătate” lit. D. „Bunuri transmise cu titlu oneros sau gratuit, personal sau de către membrii familiei, concubin/concubină, unor persoane fizice sau juridice în perioada declarării, dacă valoarea fiecărui bun depășește suma a 10 salarii medii pe economie” din formularul Declarației de avere și interese personale se completează și se modifică după cum urmează: - După câmpul „Valoarea bunului” se adaugă un câmp nou de tip text cu denumirea „Titularul bunului transmis”. Acest câmp va fi obligatoriu de completata și va avea următorul text de sugestie „Numele și prenumele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia”. Sistemul va permite completarea câmpului selectând valoarea lui din lista sugestivă a persoanelor completate în compartimentul I. INFORMAȚII GENERALE DESPRE SUBIECTUL DECLARĂRII. |
| CF 01.07 | M | Secțiunea IV „Bunuri mobile în țară și/sau străinătate” lit. E. „Alte bunuri mobile a căror valoare unitară depășește suma a 10 salarii medii pe economie” din formularul Declarației de avere și interese personale se completează și se modifică după cum urmează: - Se adaugă câmpul de tip text și obligatoriu de completat cu denumirea „Numele beneficiarului efectiv”. Acest câmp trebuie să fie primul din formularul electronic și va avea următorul text de sugestie „Numele și prenumele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia”. Sistemul va permite completarea câmpului selectând valoarea lui din lista sugestivă a persoanelor completate în compartimentul I. INFORMAȚII GENERALE DESPRE SUBIECTUL DECLARĂRII; - După câmpul „Valoarea estimativă a bunului” se adaugă un câmp nou de tip text cu denumirea „Titularul bunului”. Acest câmp va fi obligatoriu de completata și va avea următorul text de sugestie „Numele și prenumele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia”. Sistemul va permite completarea câmpului selectând valoarea lui din lista sugestivă a persoanelor completate în compartimentul I. INFORMAȚII GENERALE DESPRE SUBIECTUL DECLARĂRII; - Denumirea câmpul de tip listă „Titularul” trebuie modificată în „Tipul titularului”. La completarea acestui câmp se va selecta una din următoarele valori predefinite: „(1) persoană fizică rezidentă; (2) persoană fizică nerezidentă; (3) persoană juridică rezidentă; (4) persoană juridică nerezidentă”. Acest câmp se completează doar în cazul în care titularul este altul decât beneficiarul efectiv, informație care urmează să se regăsească în help-ul sugestiv. - După câmpul „Tipul titularului” se adaugă un câmp nou de tip text cu denumirea „Informații de identificare a titularului altul decât beneficiarul efectiv”, care va avea următorul text al sugestiei „în cazul persoanei fizice rezidente în Republica Moldova se indică numărul de identificare personal. În cazul persoanei fizice nerezidente se indică țara de reședință și numărul de identificare național (dacă numărul de identificare nu este aplicabil, se indică numărul de identificare fiscal). În cazul persoanei juridice rezidente se indică codul de identificare. În cazul persoanei juridice nerezidente se indică țara sau jurisdicția în care este înregistrată persoana juridică și numărul de înregistrare în registrul comerțului din țara /jurisdicția respectivă”. Acest câmpul nu va fi obligatoriu și se va completa doar în cazul când titularul este altul decât beneficiarul efectiv, subiectul declarării având posibilitatea să treacă la următoarele secțiuni. |
| CF 01.08 | M | Secțiunea V „Active financiare în țară și/sau străinătate” lit. A. „Conturi bancare, plasamente în fonduri de investiții și/sau în alte forme echivalente de economisire și investire în țară și/sau în străinătate” din formularul Declarației de avere și interese personale se completează și se modifică după cum urmează: - Se adaugă câmpul de tip text și obligatoriu de completat cu denumirea „Numele beneficiarului efectiv”. Acest câmp trebuie să fie primul din formularul electronic și va avea următorul text de sugestie: „Numele și prenumele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia”. Sistemul va permite completarea câmpului selectând valoarea lui din lista sugestivă a persoanelor completate în compartimentul I. INFORMAȚII GENERALE DESPRE SUBIECTUL DECLARĂRII.; - După câmpul „Dobânda/Dividendul” se adaugă un câmp nou de tip text cu denumirea „Titularul bunului”. Acest câmp va fi obligatoriu de completata și va avea următorul text sugestiv: „Numele persoanei fizice sau juridice care posedă bunul”. Sistemul va permite completarea câmpului selectând valoarea lui din lista sugestivă a persoanelor completate în compartimentul I. INFORMAȚII GENERALE DESPRE SUBIECTUL DECLARĂRII.; - Denumirea câmpul de tip listă „Titularul” trebuie modificată în „Tipul titularului”. La completarea acestui câmp se va selecta una din valorile predefinite: „(1) persoană fizică rezidentă; (2) persoană fizică nerezidentă; (3) persoană juridică rezidentă; (4) persoană juridică nerezidentă”. Acest câmp se completează doar în cazul în care titularul este altul decât beneficiarul efectiv, informație care urmează să se regăsească și ca text de sugestie în help-ul sugestiv. - După câmpul „Tipul titularului” se adaugă un câmp nou de tip text cu denumirea „Informații de identificare a titularului altul decât beneficiarul efectiv”, care va avea următorul text al sugestiei „în cazul persoanei fizice rezidente în Republica Moldova se indică numărul de identificare personal. În cazul persoanei fizice nerezidente se indică țara de reședință și numărul de identificare național (dacă numărul de identificare nu este aplicabil, se indică numărul de identificare fiscal). În cazul persoanei juridice rezidente se indică codul de identificare. În cazul persoanei juridice nerezidente se indică țara sau jurisdicția în care este înregistrată persoana juridică și numărul de înregistrare în registrul comerțului din țara /jurisdicția respectivă”. Acest câmpul nu va fi obligatoriu și se va completa doar în cazul când titularul este altul decât beneficiarul efectiv, subiectul declarării având posibilitatea să treacă la următoarele secțiuni. |
| CF 01.09 | M | Secțiunea V „Active financiare în țară și/sau străinătate” lit. B. „Plasamente, obligațiuni, cecuri, cambii, certificate de împrumut, investiții directe în monedă națională sau în valută străină” din formularul Declarației de avere și interese personale se completează și se modifică după cum urmează: - Se adaugă câmpul de tip text obligatoriu a fi completat cu denumirea „Numele beneficiarului efectiv”. Acest câmp trebuie să fie primul din formularul electronic și va avea următorul text de sugestie: „Numele și prenumele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia”. Sistemul va permite completarea câmpului selectând valoarea lui din lista sugestivă a persoanelor completate în compartimentul I. INFORMAȚII GENERALE DESPRE SUBIECTUL DECLARĂRII; - După câmpul „Dobânda” se adaugă un câmp nou de tip text cu denumirea „Titularul bunului”. Acest câmp va fi obligatoriu de completata și va avea următorul text de sugestie „Numele persoanei fizice sau juridice care posedă bunul”. Sistemul va permite completarea câmpului selectând valoarea lui din lista sugestivă a persoanelor completate în compartimentul I. INFORMAȚII GENERALE DESPRE SUBIECTUL DECLARĂRII; - Denumirea câmpul de tip listă „Titularul” trebuie modificată în „Tipul titularului”. Valoarea acestui câmp va fi selectată din următoarea listă predefinită: „(1) persoană fizică rezidentă; (2) persoană fizică nerezidentă; (3) persoană juridică rezidentă; (4) persoană juridică nerezidentă”. Acest câmp se completează doar în cazul în care titularul este altul decât beneficiarul efectiv, informație care urmează să se regăsească și ca help sugestiv. - După câmpul „Tipul titularului” se adaugă un câmp nou de tip text cu denumirea „Informații de identificare a titularului altul decât beneficiarul efectiv”, care va avea următorul text al sugestiei „în cazul persoanei fizice rezidente în Republica Moldova se indică numărul de identificare personal. În cazul persoanei fizice nerezidente se indică țara de reședință și numărul de identificare național (dacă numărul de identificare nu este aplicabil, se indică numărul de identificare fiscal). În cazul persoanei juridice rezidente se indică codul de identificare. În cazul persoanei juridice nerezidente se indică țara sau jurisdicția în care este înregistrată persoana juridică și numărul de înregistrare în registrul comerțului din țara /jurisdicția respectivă”. Acest câmpul nu va fi obligatoriu și se va completa doar în cazul când titularul este altul decât beneficiarul efectiv, subiectul declarării având posibilitatea să treacă la următoarele secțiuni. |
| CF 01.10 | M | Secțiunea V „Active financiare în țară și/sau străinătate” lit. C. „Numerar în monedă națională și/sau în valută străină care depășește suma a 15 salarii medii pe economie și care nu face obiectul unor depuneri în instituții financiare și alte documente care încorporează drepturi patrimonială” din formularul Declarației de avere și interese personale se completează și se modifică după cum urmează: - Se adaugă câmpul de tip text și obligatoriu de completat cu denumirea „Numele beneficiarului efectiv”. Acest câmp trebuie să fie primul din formularul electronic și va avea următorul text de sugestie „Numele și prenumele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia”. Sistemul va permite completarea câmpului selectând valoarea lui din lista sugestivă a persoanelor completate în compartimentul I. INFORMAȚII GENERALE DESPRE SUBIECTUL DECLARĂRII; - După câmpul „Numele beneficiarului efectiv” se va adăuga un câmp cu denumirea „Suma”, în care la completare se va introduce „suma valutei reflectată în cifre”; - După câmpul „Suma” se va adăuga un câmp cu valoare selectată din listă predefinită cu denumirea „Valuta”, din care la completare se va alege valoarea relevantă din nomenclator; - După câmpul „Valuta” se adaugă un câmp nou de tip text cu denumirea „Titularul bunului”. Acest câmp va fi obligatoriu de completata și va avea următorul text de sugestie „Numele persoanei fizice sau juridice care posedă bunul”. Sistemul va permite completarea câmpului selectând valoarea lui din lista sugestivă a persoanelor completate în compartimentul I. INFORMAȚII GENERALE DESPRE SUBIECTUL DECLARĂRII; - Denumirea câmpul de tip listă „Titularul” trebuie modificată în „Tipul titularului”. La completarea se va alege una din valorile predefinite: „(1) persoană fizică rezidentă; (2) persoană fizică nerezidentă; (3) persoană juridică rezidentă; (4) persoană juridică nerezidentă”. Acest câmp se completează doar în cazul în care titularul este altul decât beneficiarul efectiv, informație care urmează să se regăsească și ca textul help-ului sugestiv. - După câmpul „Tipul titularului” se adaugă un câmp nou de tip text cu denumirea „Informații de identificare a titularului altul decât beneficiarul efectiv”, care va avea următorul text al sugestiei „în cazul persoanei fizice rezidente în Republica Moldova se indică numărul de identificare personal. În cazul persoanei fizice nerezidente se indică țara de reședință și numărul de identificare național (dacă numărul de identificare nu este aplicabil, se indică numărul de identificare fiscal). În cazul persoanei juridice rezidente se indică codul de identificare. În cazul persoanei juridice nerezidente se indică țara sau jurisdicția în care este înregistrată persoana juridică și numărul de înregistrare în registrul comerțului din țara /jurisdicția respectivă”. Acest câmpul nu va fi obligatoriu și se va completa doar în cazul când titularul este altul decât beneficiarul efectiv, subiectul declarării având posibilitatea să treacă la următoarele secțiuni. |
| CF 01.11 | M | Secțiunea VI „Cote-părți/Acțiuni în capitalul social al unui agent economic” din formularul Declarației de avere și interese personale se completează și se modifică după cum urmează: - Se adaugă câmpul de tip text și obligatoriu de completat cu denumirea „Numele beneficiarului efectiv”. Acest câmp trebuie să fie primul din formularul electronic și va avea următorul text de sugestie „Numele și prenumele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia”. Sistemul va permite completarea câmpului selectând valoarea lui din lista sugestivă a persoanelor completate în compartimentul I. INFORMAȚII GENERALE DESPRE SUBIECTUL DECLARĂRII; - După câmpul „Numărul de titulari/Cota parte” se adaugă un câmp nou de tip text cu denumirea „Titularul bunului”. Acest câmp va fi obligatoriu de completata și va avea următorul text de sugestie „Numele persoanei fizice sau juridice care posedă bunul”. Sistemul va permite completarea câmpului selectând valoarea lui din lista sugestivă a persoanelor completate în compartimentul I. INFORMAȚII GENERALE DESPRE SUBIECTUL DECLARĂRII; - Denumirea câmpul de tip listă „Titularul” trebuie modificată în „Tipul titularului”. La completarea acestui câmp se va selecta una din valorile predefinite: „(1) persoană fizică rezidentă; (2) persoană fizică nerezidentă; (3) persoană juridică rezidentă; (4) persoană juridică nerezidentă”. Acest câmp se completează doar în cazul în care titularul este altul decât beneficiarul efectiv, informație care urmează să se regăsească și ca text în help-ul sugestiv. - După câmpul „Tipul titularului” se adaugă un câmp nou de tip text cu denumirea „Informații de identificare a titularului altul decât beneficiarul efectiv”, care va avea următorul text al sugestiei „în cazul persoanei fizice rezidente în Republica Moldova se indică numărul de identificare personal. În cazul persoanei fizice nerezidente se indică țara de reședință și numărul de identificare național (dacă numărul de identificare nu este aplicabil, se indică numărul de identificare fiscal). În cazul persoanei juridice rezidente se indică codul de identificare. În cazul persoanei juridice nerezidente se indică țara sau jurisdicția în care este înregistrată persoana juridică și numărul de înregistrare în registrul comerțului din țara /jurisdicția respectivă”. Acest câmpul nu va fi obligatoriu și se va completa doar în cazul când titularul este altul decât beneficiarul efectiv, subiectul declarării având posibilitatea să treacă la următoarele secțiuni. |
| CF 01.12 | M | Secțiunea VIII „Interese personale” lit. B. din formularul Declarației de avere și interese personale se completează și se modifică după cum urmează: - Se va redacta denumirea secțiunii „Interese personale” lit. B. în următoarea redacție „Contracte, încheiate sau aflate în derulare de către subiectul declarării, soțul/soția sau concubinul/concubina acestuia, inclusiv persoanele juridice în care aceștia sînt beneficiari efectivi, care sînt finanțate de la bugetul de stat, din bugetul local și/sau din fonduri externe ori încheiate cu societăți comerciale cu capital de stat”; - După compartimentele „Subiectul declarării” și „Soțul/soția sau concubinul/concubina subiectului declarării” din această secțiune se adaugă un compartiment nou cu denumirea „Persoanele juridice în care declarantul sau soțul/soția ori concubinul/concubina acestuia sunt beneficiari efectivi”. În formularul electronic a secțiunii respective trebuie să existe posibilitatea de a adăuga mai multe poziții. Formularul electronic de adăugare a valorilor în compartimentele secțiunii VIII va avea următoarele câmpuri: - Câmpul de tip listă „Beneficiarul contractului” – se selectează una dintre opțiuni: numele subiectului declarării sau soțul/soția, concubinul/concubine acestuia. Sistemul va permite completarea câmpului selectând valoarea lui din lista sugestivă a persoanelor completate în compartimentul I. INFORMAȚII GENERALE DESPRE SUBIECTUL DECLARĂRII; - Câmpul de tip text „IDNO” – se indică numărul de identificare de stat al societății comerciale care, potrivit contractului, este partener și dispune alocarea mijloacelor financiare de la bugetul de stat, din bugetul local, din fonduri externe sau din bugetul societății comerciale cu capital de stat; - Câmpul de tip text „Instituția/organizația” – se indică denumirea completă a organizației sau societății comerciale în care subiectul declarării, soțul/soția sau concubinul/concubina acestuia sunt beneficiari efectivi, care, potrivit contractului, este partener și dispune alocarea mijloacelor financiare de la bugetul de stat, din bugetul local, din fonduri externe sau din bugetul societății comerciale cu capital de stat; - Câmpul de tip listă „Tipul contractului” – se selectează una din următoarele opțiunile don lista predefinită: (1) contracte finanțate de la bugetul de stat, (2) contracte finanțate din bugetul local, (3) contracte finanțate din fonduri externe, (4) contracte finanțate din bugetul societății comerciale cu capital de stat; - Câmpul de tip dată cu denumirea „Data încheierii” – se indică data semnării contractului. În cazul în care, clauzele contractului prevăd expres că data intrării în vigoare este alta decât data semnării sau la contract a fost semnat acord adițional care modifică anumite condiții particulare, speciale sau generale, subiectul declarării nu va lua în cont aceste situații și va indica data semnării contractului. - Câmpul de tip text „Durata contractului” – conține informația din contract privind perioada de valabilitate a acestuia. În cazul în care, clauzele contractului condiționează încetarea/continuitatea acestuia (conform graficului/actului de primire-predare, prelungire automat în lipsa notificării etc.) sau la contract a fost semnat acord adițional care modifică durata acestuia, subiectul declarării va indica termenul limită a contractului în baza documentelor respective. - Câmpul de tip listă “Tipul valutei” – se selectează tipul valutei respective din listă (ex. MDL, USD etc.); - Câmpul de tip text „Valoarea totală a contractului” – se indică suma prevăzută în contract. |
| CF 01.13 | M | Secțiunea VIII „Interese personale” lit. C. cu denumirea „Calitatea de administrator autorizat și/sau de membru al organelor colegiale di cadrul organizațiilor publice” se radiază, fiind exclusă din formularul Declarației de avere și interese personale. |
| CF 01.14 | M | Dezvoltatorul va implementa un nou document structurat ce corespunde Declarației de avere și interese conform modificărilor solicitate în CF 01.01 – CF 01.13 destinat a fi semnat electronic de către subiectul declarației. |
| CF 01.15 | M | SI „e-Integritate” va dispune de funcționalități de redactare a valorilor tuturor nomenclatoarelor valorile cărora vor fi selectate în listele predefinite ale formularului electronic al Declarației de avere și interese personale. |
| CF 01.16 | M | SI „e-Integritate” va furniza mecanism de configurare a termenului de valabilitate a valorilor nomenclatoarelor și va ține cont de acesta la afișarea datelor nomenclatorului pentru selecția valorii relevante. |
| CF 01.17 | M | Dezvoltatorul va implementa funcții de validare a datelor introduse de în formular după tip și domeniul valorilor admisibil atât pe calculatorul client, cât și pe server. |

  - Cerințe de modificare a Componentei „Controlul declarațiilor”

Dezvoltatorul urmează să modifice interfața BackEnd a SI „e-Integritate” pentru a face posibilă vizualizarea și procesare în comun a datelor conținute în versiunea precedentă a Declarației de avere și interese personale  cu cele a versiunii noi Declarației de avere și interese personale perfectate în conformitate cu modificările aplicate în cadrul cerințelor funcționale CF 01.01 – CF 01.13. Cerințele funcționale de ajustare a componentei BackEnd sunt expuse în tabelul 3.2.

Tabelul 3.3. Cerințele privind ajustarea Componentei „Controlul Declarațiilor”

| Identificator | Obligativitate | Descrierea inițiativei acceptate |
| --- | --- | --- |
| CF 02.01 | M | Dezvoltatorul va modifica Componenta „Controlul Declarațiilor” pentru a asigura posibilitatea vizualizării datelor Declarației de avere și interese personale conform structurilor de date noi definite în CF 01.01 – CF 01.13. |
| CF 02.02 | M | SI „e-Integritate” va asigura mecanism de vizualizare în comun a Declarațiilor de avere și interese perfectate până la reinginerie și a Declarațiilor de avere și interese perfectate conform modificărilor aplicate în CF 01.01 – CF 01.13. |
| CF 02.03 | M | SI „e-Integritate” va asigura mecanism prelucrare în comun a datelor conținute în Declarațiile de avere și interese perfectate până la reinginerie și în Declarațiile de avere și interese perfectate conform modificărilor aplicate în CF 01.01 – CF 01.13. |
| CF 02.04 | M | Dezvoltatorul va ajusta mecanismul de sincronizare a SI „e-Integritate” cu sisteme informatice terțe în vederea verificării veridicității noilor categorii de date introduse conform în CF 01.01 – CF 01.13. |

  - Cerințe de modificare a Componentei „Căutare și filtrare”

Dezvoltatorul urmează să modifice componenta funcțională de căutare și filtrare a datelor SI „e-Integritate” în conformitate cu modificările aplicate în cadrul cerințelor funcționale CF 01.01 – CF 01.13. Cerințele funcționale de ajustare a mecanismului de căutare/filtrare a datelor sunt expuse în tabelul 3.3.

Tabelul 3.3. Cerințele privind ajustarea mecanismului de căutare/filtrare a datelor

| Identificator | Obligativitate | Descrierea inițiativei acceptate |
| --- | --- | --- |
| CF 03.01 | M | Dezvoltatorul va modifica mecanismul de căutare/filtrare a datelor SI „e-Integritate” conform structurilor de date modificate conform CF 01.01 – CF 01.13. |
| CF 03.02 | M | La definirea criteriilor de căutare mecanismul de filtrare/căutare a datelor al SI „e-Integritate” va face uz de toate categoriile de date suplimentare definite în CF 01.01 – CF 01.13. |
| CF 03.03 | M | Mecanismul de filtrare/căutare a datelor al SI „e-Integritate” va utiliza în comun stocul de date al declarațiilor precedente și declarațiilor perfectate și expediate conform cerințelor CF 01.01 – CF 01.13. |
| CF 03.04 | M | În cazul căutării declarațiilor conform datelor comune conținute în ambele versiuni, SI „e-Integritate” va afișa în aceiași listă ambele versiuni ale declarațiilor. |

  - Cerințe de modificare a Componentei „Generare rapoarte”

Dezvoltatorul urmează să ajusteze rapoartele în baza cărora este extrasă Declarația de avere și interese personale  în conformitate cu modificările aplicate în cadrul cerințelor funcționale CF 01.01 – CF 01.13. Cerințele privind ajustarea rapoartelor sunt expuse în tabelul 3.4.

Tabelul 3.4. Cerințele privind ajustarea rapoartelor

| Identificator | Obligativitate | Descrierea inițiativei acceptate |
| --- | --- | --- |
| CF 04.01 | M | Dezvoltatorul va elabora și implementa un șablon nou de raport pentru vizualizarea Declarației de avere și interese personale conform modificărilor solicitate în CF 01.01 – CF 01.13. |
| CF 04.02 | M | Raportul destinat vizualizării Declarației de avere și interese personale conform modificărilor solicitate în CF 01.01 – CF 01.13. va fi disponibil în formă completă doar în cadrul componentei funcționale „Controlul declarațiilor” sau altor module funcționale destinate exclusiv colaboratorilor ANI. |
| CF 04.03 | M | Publicarea declarațiilor de avere și interese personale pe Portalul public al SI „e-Integritate” se va face cu respectare prevederilor Articolului 9 Transparența declarațiilor din Legea nr. 133 din 17.06.2016 privind declararea averii și a intereselor personale. În acest context, toate datele care nu sunt publice și constituie acces limitat vor fi hașurate. |
| CF 04.04 | M | SI „e-Integritate” va permite configurarea câmpurilor valorile cărora ni vor fi afișate în Declarațiile de avere și interese personale publicate pe Portalul public al SI „e-Integritate”. |
| CF 04.05 | M | La afișarea Declarațiile de avere și interese personale în cadrul Portalului public al SI „e-Integritate” și componentei funcționale „Controlul declarațiilor” sau altor module destinate colaboratorilor ANI se va ține cont de versiunea formularului Declarației de avere și interese personale completate (formularele vechi vor folosi șablonul vechi de generare a raportului declarației). |
| CF 04.06 | M | SI „e-Integritate” va fi capabil să utilizeze la generarea rapoartelor analitice și statistice implementate la moment atât datele versiunii precedente a formularului Declarației de avere și interese personale cât și datele versiunii noi a formularului dat (modificarea formularului electronic al declarației nu trebuie să prejudicieze utilizarea datelor istorice introduse prin intermediul versiunii precedente a formularului). |

  - Cerințe de migrare a conținutului bazei de date curente

Dezvoltatorul urmează să efectueze migrarea de date, precum și patch-uri la Baza de Date în producție în scopul asigurării compatibilității ei cu noile obiecte informaționale gestionate. Cerințele privind procesul de migrare sunt expuse în tabelul 3.5.

Tabelul 3.5. Cerințele privind migrarea datelor

| Identificator | Obligativitate | Descrierea inițiativei acceptate |
| --- | --- | --- |
| CF 05.01 | M | Dezvoltatorul va elabora patch pentru ajustarea structurii bazei de date curente a SI „e-Integritate” în conformitate cu noile structuri de date elaborate. |
| CF 05.02 | M | Dezvoltatorul va asigura migrarea tuturor seturilor de date curente în conformitate cu noua structură a bazei de date. |
| CF 05.03 | M | ANI va asigura acces la conținutul bazei de date curente a SI „e-Integritate”. |
| CF 05.04 | M | In procesul de migrare a datelor, Dezvoltatorul va fi responsabil pentru: stabilirea metodologiei aplicate la migrarea datelor; elaborarea planurilor detaliate de migrare a datelor; asigurarea instrumentelor software ce vor fi utilizate la migrarea datelor; stabilirea regulilor de calitate pentru pregătirea seturilor de date pentru migrare și implementarea acestora la nivelul instrumentelor utilizate în proces; maparea datelor puse la dispoziție de ANI la structurile de date nou elaborate; stabilirea criteriilor de reconciliere a datelor; participarea la activitățile de curățare și îmbogățire a datelor; verificarea și validarea calității seturilor de date pentru import; importul datelor pregătite; identificarea excepțiilor și erorilor la importul de date. |
| CF 05.06 | M | Dezvoltatorul va propune ANI metodologia de transferare a datelor din versiunea curentă a SI „e-Integritate” în noua schemă a bazei de date. Metodologia trebuie să conțină cel puțin următoarele elemente: modalitatea de pregătire a datelor; modalitatea de mapare a structurilor de date; modalitatea de curățire a datelor și asigurare a calității acestora; modalitatea de import a datelor; modalitatea de reconciliere a datelor migrate; planul de recuperare (la fiecare etapa cheie în procesul de migrare); planul de lansarea în producție. |
| CF 05.07 | M | Dezvoltatorul va pregăti și propune ANI planurile detaliate de transferare a datelor. |
| CF 05.08 | M | Dezvoltatorul va asigura instrumentele software specializate de tipul ETL (Extract Transform Load) ce vor fi utilizate în procesul de migrare a datelor și va oferi documentație completa pentru utilizarea instrumentelor respective, asigurând instruirea persoanelor responsabile din partea ANI, în vederea utilizării instrumentelor respective. |
| CF 05.09 | M | Toate activitățile aferente migrării datelor vor fi desfășurate în medii de operare controlate de ANI. Datele nu vor părăsi niciodată sistemul informațional al ANI. |
| CF 05.10 | M | În procesul de migrare a datelor, Dezvoltatorul se angajează să adere la politicile și standardele de securitate aprobate și aplicate de ANI. |
| CF 05.11 | M | Dezvoltatorul va elabora și livra Metodologia de migrare a datelor (strategia de migrare a datelor). |
| CF 05.12 | M | Dezvoltatorul va elabora și livra Planul de migrare a datelor. |
| CF 05.13 | M | Toate seturile de date relevante deținute de ANI trebuie să fie migrate complet și corect în noua bază de date a SI „e-Integritate”. |

- Cerințele nefuncționale ale sistemului informatic

  - Cerințe generale și de performanță

Cerințele generale de sistem și de performanță care urmează a fi asigurate după reingineria SI „e-Integritate” sunt definite de politicile și strategiile elaborate și adoptate în Republica Moldova. Este important de menționat că aceste acte sunt bazate pe bunele practici din industrie și cuprind multe măsuri organizatorice dar și o serie de măsuri tehnice.

Cerințele generale de sistem specifice pentru modulele funcționale ale sistemului informatic e-Integritate supuse reingineriei sunt expuse în tabelul 4.1.

Tabelul 4.1. Cerințele generale de sistem ale modulele funcționale 
SI „e-Integritate” supuse reingineriei

| Identificator | Obligativitate | Descrierea cerinței |
| --- | --- | --- |
| TGEN 001 | M | Toate interfețele utilizator și conținutul bazei de date vor fi perfectate în limba română cu utilizarea diacriticelor românești. |
| TGEN 002 | M | Elementele interfeței utilizator trebuie să se conformeze la Nivel A cu cerințele Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0. |
| TGEN 003 | M | Interfața utilizator va fi optimizată rezoluției 1360x768 cu evitarea apariției barelor de defilare pentru interfețele utilizator prezentate de soluția informatică. |
| TGEN 004 | M | Unde e cazul, modulele funcționale supuse reingineriei vor dispune de posibilitatea adaptării interfeței utilizator (va livra interfață responsivă) în funcție de dispozitivul utilizat de acesta (notebook, netbook, calculator desktop, smartphone, tabletă, etc.) |
| TGEN 005 | M | Modulele funcționale ale SI „e-Integritate” supuse reingineriei vor fi optimizate pentru transferul minim de date între calculatorul client și server, punându-se accent pe evitarea la maximum a cererilor inutile, implementarea AJAX cu JSON, solicitării la minim a resurselor server necesare procedurilor de autentificare, autorizare și jurnalizare. |
| TGEN 006 | M | Modulele funcționale supuse reingineriei vor avea la bază o arhitectura de minim 3 nivele (cu nivel distinct pentru date) bazata pe servicii (SOA). |
| TGEN 007 | M | Informația potențial variabilă a modulelor funcționale ale SI „e-Integritate” (parametri, căi de stocare a datelor, cai de conexiune cu servicii externe etc.) va fi configurabilă și nu va necesita recompilarea soluției sau intervenții directe în baza de date. |
| TGEN 008 | M | Modulele funcționale supuse reingineriei vor utiliza standarde deschise pentru formate și protocoale de comunicare. |
| TGEN 009 | M | Serviciile expuse către public de SI „e-Integritate” supuse reingineriei vor fi tehnologic neutre (Sistem de Operare, explorator Internet etc.). |

Cerințele de performanță specifice pentru modulele funcționale ale sistemului informatic e-Integritate supuse reingineriei sunt expuse în tabelul 4.2.

Tabelul 4.2. Cerințele de performanță înaintate reingineriei modulelor funcționale ale sistemului informatic e-Integritate

| Identificator | Obligativitate | Descrierea cerinței de performanță |
| --- | --- | --- |
| PERF 01 | M | Timpul mediu de răspuns al serverului nu va depăși 3 secunde la încărcătura nominală a sistemului. |
| PERF 02 | M | SI „e-Integritate” trebuie să fie capabil să gestioneze peste 100.000 de depuneri a declarațiilor pe parcursul unui an calendaristic. |
| PERF 03 | M | SI „e-Integritate” trebuie asigure capabilități de funcționare în condiții bune a cel puțin 2000 sesiuni concomitente. |
| PERF 04 | M | SI „e-Integritate” trebuie asigure capabilități de deservire a cel puțin 500 interogări concurente. |
| PERF 05 | M | Anterior livrării soluției informatice vor fi efectuate totalitatea testelor de performanță. |
| PERF 06 | M | Testarea performanței va include minim doua componente: testarea încărcăturii sistemului (load testing) și testarea comportamentului sistemului la solicitări mari (stress testing). |

  - Cerințe de securitate și protecție

Modulele funcționale ale SI „e-Integritate” supuse reingineriei trebuie să se conformeze cu cerințele tehnice către sisteme informatice impuse de Standardul Republicii Moldova SM ISO/CEI 27002:2014 - Tehnologia informației. Tehnici de securitate. Cod de bună practică pentru managementul securității informației.

Soluțiile informatice vor respecta cerințele de securitate și protecție expuse în tabelul 4.3.

Tabelul 4.3. Cerințele de asigurare a securității și protecției

| Identificator | Obligativitate | Descrierea cerinței de securitate și protecție |
| --- | --- | --- |
| SR 001 | M | SI „e-Integritate” trebuie să garanteze păstrarea completă și integritatea conținutului bazei de date |
| SR 002 | M | Accesul la funcțiile oferite utilizatorilor neautentificați este controlat cu mijloace de protecție contra suprasolicitării serviciului de unul sau câteva noduri ale rețelei. |
| SR 003 | M | Toate câmpurile din formularele completate de către utilizatori trebuie sa fie validate în mod obligatoriu după tip și domeniul valorilor admisibile atât pe client cât și pe server. |
| SR 004 | M | Modulele funcționale supuse reingineriei vor fi securizate în conformitate cu cerințele OWASP Top 10 vulnerabilities. |
| SR 005 | M | Modulele funcționale supuse reingineriei vor asigura confidențialitatea datelor transmise-recepționate pe canalele de comunicație. |
| SR 006 | M | Accesul la modulele funcționale supuse reingineriei se face în mod controlat. |
| SR 007 | M | Accesul la funcțiile oferite utilizatorilor interni se face cu autentificarea acestora folosind utilizator+parolă, Active Directory sau semnătură electronică/mobilă. |
| SR 008 | M | Acțiunile utilizatorilor trebuie înregistrate în jurnale electronice interne a sistemului informatic, iar cele ce corespund proceselor de business critice vor fi jurnalizate suplimentar în MLog. |

  - Cerințe software, hardware și canale de comunicație

Tabelul 4.4 conține cerințele de asigurare software, hardware și tehnologie de comunicație pentru modulele funcționale ale SI „e-Integritate” supuse reingineriei.

Tabelul 4.4. Cerințele de asigurare software, hardware și comunicație

| Identificator | Obligativitate | Descrierea cerinței privind soluțiile software, hardware și comunicație |
| --- | --- | --- |
| SHC 001 | M | Toate componentele funcționale ale SI „e-Integritate” ce urmează a fi modernizate conform prevederilor prezentului caiet de sarcini vor fi dezvoltate în baza următoarelor constrângeri de platformă: Ubuntu 14.04; Yii Software LLC ® Framework [1] (PHP) v. 1.1.16; PHP 5.5.9, PostgreSQL 9.3. |
| SHC 002 | M | SI „e-Integritate” trebuie să poată fi instalat atât pe servere dedicate, cât și pe soluții de virtualizare. |
| SHC 003 | M | Este necesară demonstrarea capacității de virtualizare prin livrarea către Beneficiar a unei imagini a sistemului ce poate fi încărcat și devine funcțional cu configurări minime pe una din soluțiile de virtualizare existente pe piață. |
| SHC 004 | M | Toate modulele funcționale dezvoltate trebuie să poată fi accesat pe canale de comunicații de cel puțin 128kbps. |
| SHC 005 | M | Pentru activitățile de dezvoltare în procesul de reinginerie a modulele funcționale vor fi folosite tehnologiile utilizate la dezvoltarea versiunii curente a SI „e-Integritate”. |
| SHC 006 | M | SI „e-Integritate” trebuie să fie capabil a fi virtualizate la nivel software-hardware. |
| SHC 007 | M | Dezvoltatorul va asigura mecanism de desfășurare (deployment) a SI „e-Integritate” folosind principiul și soluții de containerizare. |
| SHC 008 | M | SI „e-Integritate” vf fi tolerant la erori oferind suport pentru clustering și fail over pentru întreaga platformă și componentele sale. |
| SHC 009 | M | Este necesar ca părțile serviciilor expuse către public să fie tehnologic neutre. |
| SHC 010 | M | Verificarea se va face prin utilizarea unui set de platforme (moderne) și cu așteptarea ca parametrii de performanță să fie similari sau mai buni celor de pe configurația de referință. |
| SHC 011 | M | Produsul program generic recomandat pentru operarea și interacțiunea cu toate subsistemele informatice dezvoltate reprezintă exploratorul WEB. |
| SHC 012 | M | Modulele funcționale supuse reingineriei vor fi compatibile cu cel puțin 2 cele mai recente versiuni ale următoarelor exploratoare Web: MS Edge/MS Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari și Opera (compatibilitatea cu MS Edge/MS Internet Explorer este obligatorie). |
| SHC 013 | M | Modulele SI „e-Integritate” supuse reingineriei vor include mijloace configurabile de jurnalizare tehnică (logging). |
| SHC 014 | M | SI „e-Integritate” trebuie să fie capabil să producă cel puțin următoarele nivele de jurnalizare tehnică: info; warning; critic; error. |
| SHC 015 | M | Dezvoltatorul va enumera mijloacele ce vor fi utilizate la depanarea tehnică a modulelor funcționale modificate ale SI „e-Integritate”. |
| SHC 016 | M | SI „e-Integritate” și componentele sale vor opera în rețele TCP/IP și în special HTTPS. |
| SHC 017 | M | Dezvoltatorul va sugera alte servicii de rețea și utilitare necesare pentru operarea subsistemelor informatice. |

  - Aspecte conexe privind tehnologia informației și inițiative în domeniu

Cerințele privind aspectele conexe privind tehnologiile informatice utilizate și inițiativele în domeniu în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova sunt expuse în tabelul 4.5 (versiunea curentă a SI „e-Integritate” are implementate prevederile în cauză).

Tabelul 4.5. Cerințele privind aspectele conexe TI și inițiative în domeniu

| Identificator | Obligativitate | Descrierea inițiativei acceptate |
| --- | --- | --- |
| INI 001. | M | Toate interacțiunile și schimbul de date cu sistemele informatice terțe (RSP, RSUD, RST, SI ETFS, RBI, Registrul Fiscal etc.) sunt efectuate prin intermediul platformei de interoperabilitate MConnect. |
| INI 002. | M | SI „e-Integritate” folosește în calitate de mecanism de autentificare serviciul de platformă MPass. |
| INI 003. | M | SI „e-Integritate” folosește MSign în calitate de mecanism de aplicare și validare a semnăturii electronice. |
| INI 004. | M | SI „e-Integritate” folosește în calitate de mecanism de jurnalizare a proceselor de business critice serviciul de platformă MLog al MCloud. |
| INI 005. | M | SI „e-Integritate” folosește în calitate de mecanism de notificare serviciul de platformă MNotify al MCloud. |
| INI 006. | M | SI „e-Integritate” folosește în calitate de mecanism de diseminare a datelor cu caracter public Portalul Datelor Deschise. |

  - Cerințe de documentare

Soluțiile IT dezvoltate în condițiile prevederilor prezentului caiet de sarcini vor fi acompaniate de un set complet de documentație a soluțiilor IT care cuprinde compartimentele incluse în tabelul 4.6.

Tabelul 4.6. Cerințele de documentare a subsistemelor informatice supuse reingineriei

| Identificator | Obligativitate | Descrierea cerinței de documentare a aplicațiilor dezvoltate |
| --- | --- | --- |
| DOC 001 | M | Dezvoltatorul va pregăti și publica materiale de ghidare interactivă incluse în interfața utilizator a modulelor funcționale asupra cărora vor fi efectuate activități de reinginerie. |
| DOC 002 | M | Dezvoltatorul va actualiza Proiectul tehnic (SRS+SDD) pentru fiecare componentă funcțională a SI „e-Integritate” supusă reingineriei. |
| DOC 003 | M | Dezvoltatorul va actualiza și livra manualele utilizatorului în limba Română. |
| DOC 004 | M | Dezvoltatorul va actualiza și livra manualul Administratorului de Sistem în limba Română. |
| DOC 005 | M | Dezvoltatorul va pregăti scenariile de testare a tuturor componentelor funcționale ale SI „e-Integritate” supuse reingineriei destinate pre-acceptanței și acceptanței finale. |
| DOC 006 | M | Dezvoltatorul va actualiza și livra ghidul de instalare și configurare a sistemului informatic (care să includă cel puțin instrucțiuni privind compilarea codului, instalarea aplicației, cerințe hardware și software, descrierea și configurarea platformei, configurarea aplicațiilor, proceduri de disaster recovery). |
| DOC 007 | M | Dezvoltatorul va actualiza și livra documentația de Arhitectură a SI „e-Integritate” cu descrierea modelelor în limbajul UML, care să includă un nivel de detaliere suficient al arhitecturii în mai multe secționări (inclusiv modelul logic și fizic al datelor). |
| DOC 008 | M | Dezvoltatorul va actualiza și livra documentația API-urilor dezvoltate expuse pentru integrare cu alte sisteme informatice. |
| DOC 009 | M | Dezvoltatorul va livra totalitatea mijloacelor electronice necesare pentru descriere și validarea interfețelor în limbaj WSDL. |
| DOC 010 | M | Dezvoltatorul va livra codul sursă pentru toate aplicațiile și componentele dezvoltate în cadrul proiectului. |

  - Cerințe de mentenanță, garanție și suport

Dezvoltatorul va asigura garanție și suport tehnic post livrare care cuprinde compartimentele incluse în tabelul 4.7.

Tabelul 4.7. Cerințele de garanție și suport tehnic pentru soluțiile informatice livrate

| Identificator | Obligativitate | Descrierea cerinței de garanție și suport tehnic |
| --- | --- | --- |
| GMS 001 | M | Dezvoltatorul va oferi garanție și suport tehnic pe parcursul a 12 luni după acceptanța serviciilor prestate. |
| GMS 002 | M | Garanția și suportul tehnic va corespunde standardului național SM ISO/CEI 14764:2015 - Ingineria software. Procesele ciclului de viață al software-ului. Mentenanță. |
| GMS 003 | M | ANI va putea semnala probleme tehnice apărute prin mecanism de ticketing, Email sau mesaje instant. |
| GMS 004 | M | Dezvoltatorul va asigura suport de documentare a problemelor tehnice și trasabilitatea acestora pentru ANI. |
| GMS 005 | M | Termenul limită de răspuns și remediere a problemelor tehnice raportate nu va depăși 8 ore lucrătoare de la semnalarea acestora. |
| GMS 006 | M | În cazul unor probleme de complexitate majoră, termenul de soluționare a acestora nu va depăși 72 ore. |
| GMS 007 | M | Dezvoltatorul va demonstra capabilitatea de asigurare a suportului tehnic post livrare în conformitate cu cerințele GMS 001-GMS 006. |
| GMS 008 | M | La semnarea actelor de acceptanță finală a componentelor informatice e-Integritate asupra cărora au fost efectuate activități de reinginerie în vederii corespunderii formularului actualizat al Declarației de avere și interese personale Dezvoltatorul va semna cu ANI un acord SLA care va specifica în detalii mecanismul de prestare servicii de garanție, suport tehnică și mentenanță pentru soluțiile IT dezvoltate. |

- Produsul final și componentele livrate

Produsul final (componentele informatice ale SI „e-Integritate” supuse reingineriei) e format din artefactele software și de documentare a sistemului informatic precum și de transferul de cunoștințe către deținătorul și administratorul sistemului. Artefactele aferente livrabilelor ale e-Integritate sunt indicate în tabelul 5.1.

Tabelul 5.1. Artefactele livrate pentru componentele SI „e-Integritate” supuse reingineriei

| Identificator | Obligativitate | Descrierea succintă a artefactului |
| --- | --- | --- |
| DELIV 001 | M | Codul sursă complet al modulelor și componentelor necesare compilării produsului program livrat. |
| DELIV 002 | M | Produsul finale împachetat pentru instalare facilă în mediul tehnologic propus. |
| DELIV 003 | M | Proiectul tehnic actualizat (SRS+SDD) al SI „e-Integritate” conform modificărilor efectuate. |
| DELIV 004 | M | Documentația actualizată privind configurarea și desfășurarea SI „e-Integritate” (instrucțiunea pentru deployment). |
| DELIV 005 | M | Manualele actualizate ale Utilizatorilor SI „e-Integritate”. |
| DELIV 006 | M | Manualul actualizat al Administratorului (inclusiv planul de contingență). |
| DELIV 007 | M | Documentația actualizată de instruire în operarea SI „e-Integritate”. |
| DELIV 008 | M | Scenariile testelor de pre-acceptanță și acceptanță finală. |
| DELIV 009 | M | Specificațiile tehnice actualizate pentru interfețele publicate și consumate. |
| DELIV 010 | M | Acord SLA de prestare servicii de garanție, mentenanță și suport tehnic post implementare. |
| DELIV 011 | M | Totalitatea artefactelor copiate pe suport electronic. |

Adițional la artefactele aferente livrabilelor SI „e-Integritate” vor fi prestate serviciile necesare transferului de cunoștințe indicate în tabelul 5.2.

Tabelul 5.2. Servicii de transfer de cunoștințe aferente artefactelor livrate

| Identificator | Obligativitate | Descrierea succintă a artefactului |
| --- | --- | --- |
| DELIV 012 | M | Instruire administratori și utilizatori autorizați din cadrul ANI (2 persoane cu rol Administrator de Sistem și 10 cu rol non-administrator). |
| DELIV 013 | M | Asistență pe perioada de testare în producție (pilotare) a SI „e-Integritate”. |
| DELIV 014 | M | Asistență în testarea de acceptare a sistemului informatic e-Integritate. |
| DELIV 015 | M | Asistență în punerea sistemului în producție. |
| DELIV 016 | M | Soluționarea deficiențelor identificate pe perioada de pilotare și la testarea de acceptare. |
| DELIV 017 | M | Suport tehnic post implementare (după punerea sistemului în producție) pentru o perioadă de 12 luni, inclusiv mentenanță corectivă, adaptivă și preventivă, în conformitate cu SM ISO/CEI 14764:2015. |

- Etapele de implementare a SI „e-Integritate”

Activitățile de proiectare, dezvoltare, testare și implementare a modificărilor necesare SI „e-Integritate” trebuie să fie realizate în conformitate cu următorul grafic :

- Etapa de dezvoltare a sistemului informatic - care va fi divizată în faze coordonate cu ANI după cum urmează:

  - Dezvoltatorul analizează termenii de referință, domeniul de activitate și cu aprobarea ANI propune viziunea sa de efectuare a activităților de reinginerie prin intermediul unui Proiect tehnic (2 zile);

  - Dezvoltatorul elaborează codul program necesar reingineriei SI `e-Integritate~ conform cerințelor caietului de sarcini și Proiectului Tehnic demonstrând existenta tuturor funcționalităților descrise în caietul de sarcini aferente SI „e-Integritate” (etapa în cauză nu va depăși 14 zile):

  - Dezvoltatorul face testarea tuturor componentelor funcționale supuse reingineriei în regim de laborator (testare internă) și pregătește documentația de însoțire (se prezintă funcționalitățile acestora cu corectările și ajustările la obiecțiile făcute în sub-etapa precedentă, se prezintă setul documentației tehnice, etc.). Etapa în cauză va dura 1 zile. Testarea va cuprinde obligatoriu următoarele etape:

    - asupra fiecărei componente sunt aplicate scenarii de stress testing și load testing în vederea verificării gradului de corespundere a acestuia așteptărilor ANI;

    - în baza rezultatelor load și stress testing Dezvoltatorul, în caz de necesitate, va opera totalitatea ajustărilor și modificărilor solicitate, pregătind o versiune ameliorată a produsului informatic.

    - asupra versiunii ameliorate a sistemului sunt aplicate scenarii de stress testing și load testing în vederea verificării gradului de corespundere a acestuia așteptărilor ANI. În caz de necesitate sunt efectuate direct ameliorări până nu sunt soluționate toate problemele.

- Etapa de instruire va începe odată cu implementarea soluției informatice și va cuprinde instruirea a 12 utilizatori din cadrul ANI în utilizarea și administrarea noilor facilități ale SI „e-Integritate”.

- Darea în exploatare a sistemului începe odată cu semnarea actului de punere în exploatare a sistemului informatic și începere a exploatării acestuia.

- Etapa de mentenanță, garanție și suport este perioada în care dezvoltatorul își asumă obligațiunea față de ANI s-o asiste în menținerea capacității sistemului informatic de a presta servicii, precum și modificarea produsului informatic, păstrând integritatea lui. Această etapă poate fi oricât de lungă după durată în dependență de înțelegerile contractuale. În cazul modulelor SI „e-Integritate” supuse reingineriei considerăm că perioada inițială de 12 luni ar fi suficientă.

Anexa 1 – DECLARAŢIE DE AVERE ŞI INTERESE PERSONALE

Legendă:   de adăugat  /  de modificat  /  de radiat

I. INFORMAȚII GENERALE DESPRE SUBIECTUL DECLARĂRII

1. Numele, prenumele, patronimicul și numărul de identificare: __________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Domiciliul și numărul de telefon: __________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Funcția ocupată (organizația publică în care activează, tipul și numărul actului de numire/angajare/eliberare): __________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Tipul declarației: Anuală La angajare/numire La eliberare/încetarea mandatului

5. Numele, prenumele, patronimicul și numărul de identificare ale soțului/soției sau ale concubinului/concubinei: __________________________________________________________________________________________________________________________________

6. Numele, prenumele, patronimicul, anul de naștere și numărul de identificare ale copiilor minori: __________________________________________________________________________________________________________________________________

7. Numele, prenumele, patronimicul, anul de naștere și numărul de identificare ale persoanelor aflate la întreținere: __________________________________________________________________________________________________________________________________

| II. VENITURILE OBȚINUTE DE SUBIECTUL DECLARĂRII, DE MEMBRII FAMILIEI LUI ȘI DE CONCUBINUL/CONCUBINA LUI, ATÎT ÎN ȚARĂ CÎT ȘI ÎN STRĂINĂTATE, PE PARCURSUL ANULUI 20___ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. crt. | Cine a realizat venitul | Sursa venitului: (numele/denumirea persoanei fizice/juridice) | Serviciul prestat/obiectul generator de venit | Suma venitului |
| 1. Venitul obținut la locul de muncă de bază |  |  |  |  |
| 1.1 | Subiectul declarării |  |  |  |
| 1.2 | Soțul/soția sau concubinul/concubina |  |  |  |
| 1.3 | Copiii minori |  |  |  |
| 1.4 | Persoanele aflate la întreținere |  |  |  |
| 2. Venitul obținut din activități didactice, științifice și de creație |  |  |  |  |
| 2.1 | Subiectul declarării |  |  |  |
| 2.2 | Soțul/soția sau concubinul/concubina |  |  |  |
| 2.3 | Copiii minori |  |  |  |
| 2.4 | Persoanele aflate la întreținere |  |  |  |
| 3. Venitul obținut din depuneri la instituțiile financiare |  |  |  |  |
| 3.1 | Subiectul declarării |  |  |  |
| 3.2 | Soțul/soția sau concubinul/concubina |  |  |  |
| 3.3 | Copiii minori |  |  |  |
| 3.4 | Persoanele aflate la întreținere |  |  |  |
| 4. Venitul obținut din activitatea de reprezentant al statului în societăți comerciale |  |  |  |  |
| 4.1 | Subiectul declarării |  |  |  |
| 4.2 | Soțul/soția sau concubinul/concubina |  |  |  |
| 4.3 | Copiii minori |  |  |  |
| 4.4 | Persoanele aflate la întreținere |  |  |  |
| 5. Venitul obținut din donații și moșteniri |  |  |  |  |
| 5.1 | Subiectul declarării |  |  |  |
| 5.2 | Soțul/soția sau concubinul/concubina |  |  |  |
| 5.3 | Copiii minori |  |  |  |
| 5.4 | Persoanele aflate la întreținere |  |  |  |
| 6. Venitul obținut din înstrăinarea și/sau deținerea valorilor mobiliare și/sau a cotelor-părți în capitalul social al societăților comerciale |  |  |  |  |
| 6.1 | Subiectul declarării |  |  |  |
| 6.2 | Soțul/soția sau concubinul/concubina |  |  |  |
| 6.3 | Copiii minori |  |  |  |
| 6.4 | Persoanele aflate la întreținere |  |  |  |
| 7. Venitul obținut din înstrăinarea bunurilor mobile sau imobile |  |  |  |  |
| 7.1 | Subiectul declarării |  |  |  |
| 7.2 | Soțul/soția sau concubinul/concubina |  |  |  |
| 7.3 | Copiii minori |  |  |  |
| 7.4 | Persoanele aflate la întreținere |  |  |  |
| 8. Venitul obținut din alte surse legale (pensii, burse, indemnizații, premii, drepturi de proprietate intelectuală etc.) |  |  |  |  |
| 8.1 | Subiectul declarării |  |  |  |
| 8.2 | Soțul/soția sau concubinul/concubina |  |  |  |
| 8.3 | Copiii minori |  |  |  |
| 8.4 | Persoanele aflate la întreținere |  |  |  |

| III. BUNURI IMOBILE ÎN ȚARĂ ȘI/SAU ÎN STRĂINĂTATE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A. Terenuri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Numele beneficiarului efectiv | Numărul cadastral/ localitatea |  | Categoria |  | Modul de dobândire | Anul dobândirii |  | Suprafața |  | Cota-parte |  | Actul care confirmă proveniența bunului |  | Valoarea bunului |  | Titularul bunului |  | Tipul titularului | Informații de identificare a titularului altul decât beneficiarul efectiv |  |
| Numele beneficiarului efectiv: numele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia. Categoria: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) extravilan; (5) alte categorii de terenuri aflate în circuitul civil. Modul de dobândire: (1) proprietate; (2) posesie; (3) alte contracte translative de posesie și de folosință. Valoarea bunului: (1) valoarea cadastrală sau (2) valoarea terenului conform documentului care certifică proveniența acestuia, doar în cazul în care terenul nu a fost evaluat de organele cadastrale. Titularul bunului: numele persoanei fizice sau juridice care posedă bunul. Tipul titularului: (1) persoană fizică rezidentă; (2) persoană fizică nerezidentă; (3) persoană juridică rezidentă; (4) persoană juridică nerezidentă. Acest câmp se completează doar în cazul în care titularul este altul decât beneficiarul efectiv. Informații de identificare a titularului altul decât beneficiarul efectiv: în cazul persoanei fizice rezidente în Republica Moldova se indică numărul de identificare personal. În cazul persoanei fizice nerezidente se indică țara de reședință și numărul de identificare național (dacă numărul de identificare nu este aplicabil, se indică numărul de identificare fiscal). În cazul persoanei juridice rezidente se indică codul de identificare. În cazul persoanei juridice nerezidente se indică țara sau jurisdicția în care este înregistrată persoana juridică și numărul de înregistrare în registrul comerțului din țara/jurisdicția respectivă. Subiecții declarării care nu dețin bunurile în proprietate vor indica următoarele informații: localitatea (fără număr cadastral); categoria bunului; modul de dobândire; anul dobândirii; suprafața și titularul bunului. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B. Clădiri și construcții |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Numele beneficiarului efectiv |  | Adresa/ numărul cadastral | Categoria | Modul de dobândire |  |  | Anul dobândirii |  | Suprafața |  | Cota-parte |  | Actul care confirmă proveniența bunului |  | Valoarea bunului |  | Titularul bunului | Tipul titularului |  | Informații de identificare a titularului altul decât beneficiarul efectiv |
| Numele beneficiarului efectiv: numele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia. Categoria: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) vilă; (4) spațiu comercial sau de producție; (5) garaj; (6) alte bunuri imobile, inclusiv cele nefinalizate. Modul de dobândire: (1) proprietate; (2) posesie; (3) uzufruct; (4) uz; (5) abitație; (6) alte contracte translative de posesie și de folosință. Valoarea bunului: (1) valoarea cadastrală sau (2) valoarea bunului conform documentului care certifică proveniența acestuia, doar dacă bunul nu a fost evaluat de organele cadastrale Titularul bunului: numele persoanei fizice sau juridice care posedă bunul. Tipul titularului: (1) persoană fizică rezidentă; (2) persoană fizică nerezidentă; (3) persoană juridică rezidentă; (4) persoană juridică nerezidentă. Acest câmp se completează doar în cazul în care titularul este altul decât beneficiarul efectiv. Informații de identificare a titularului altul decât beneficiarul efectiv: în cazul persoanei fizice rezidente în Republica Moldova se indică numărul de identificare personal. În cazul persoanei fizice nerezidente se indică țara de reședință și numărul de identificare național (dacă numărul de identificare nu este aplicabil, se indică numărul de identificare fiscal). În cazul persoanei juridice rezidente se indică codul de identificare. În cazul persoanei juridice nerezidente se indică țara sau jurisdicția în care este înregistrată persoana juridică și numărul de înregistrare în registrul comerțului din țara/jurisdicția respectivă. Subiecții declarării care nu dețin bunurile în proprietate vor indica următoarele informații: adresa (fără număr cadastral); categoria bunului; modul de dobândire; anul dobândirii; suprafața și titularul bunului. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| IV. BUNURI MOBILE ÎN ȚARĂ ȘI/SAU ÎN STRĂINĂTATE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A. Autoturisme, camioane, remorci, vehicule motorizate, mașini agricole, mijloace de transport naval/aerian, alte mijloace de transport supuse înmatriculării |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Numele beneficiarului efectiv |  |  |  |  | Tipul/ modelul |  |  |  | Anul de fabricație |  | Locul înregistrării/ număr de înmatriculare |  |  |  | Anul dobândirii |  |  |  | Modul de dobândire |  |  |  | Valoarea bunului conform documentului care îi certifică proveniența |  |  |  |  | Titularul bunului |  |  |  | Tipul titularului |  |  | Informații de identificare a titularului altul decât beneficiarul efectiv |
| Numele beneficiarului efectiv: numele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia. Modul de dobândire: (1) proprietate;(2) posesie;(3) alte contracte translative de posesie și de folosință. Titularul: numele persoanei fizice sau juridice care posedă bunul. Tipul titularului: (1) persoană fizică rezidentă; (2) persoană fizică nerezidentă; (3) persoană juridică rezidentă; (4) persoană juridică nerezidentă. Acest câmp se completează doar în cazul în care titularul este altul decât beneficiarul efectiv. Informații de identificare a titularului altul decât beneficiarul efectiv: în cazul persoanei fizice rezidente în Republica Moldova se indică numărul de identificare personal. În cazul persoanei fizice nerezidente se indică țara de reședință și numărul de identificare național (dacă numărul de identificare nu este aplicabil, se indică numărul de identificare fiscal). În cazul persoanei juridice rezidente se indică codul de identificare. În cazul persoanei juridice nerezidente se indică țara sau jurisdicția în care este înregistrată persoana juridică și numărul de înregistrare în registrul comerțului din țara/jurisdicția respectivă. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B. Bunuri sub formă de metale și/sau pietre prețioase, obiecte de artă și de cult, obiecte ce fac parte din patrimoniul cultural național sau universal, a căror valoare unitară depășește suma a 15 salarii medii pe economie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. crt. |  |  |  | Numele beneficiarului efectiv |  | Descriere sumară |  |  |  |  |  | Anul dobândirii |  |  |  |  | Valoarea estimată a bunului |  |  | Titularul bunului |  |  |  | Tipul titularului |  |  |  |  |  | Informații de identificare a titularului altul decât beneficiarul efectiv |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Numele beneficiarului efectiv: numele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia. Titularul bunului: numele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia. Tipul titularului: (1) persoană fizică rezidentă; (2) persoană fizică nerezidentă; (3) persoană juridică rezidentă; (4) persoană juridică nerezidentă. Acest câmp se completează doar în cazul în care titularul este altul decât beneficiarul efectiv. Informații de identificare a titularului altul decât beneficiarul efectiv: în cazul persoanei fizice rezidente în Republica Moldova se indică numărul de identificare personal. În cazul persoanei fizice nerezidente se indică țara de reședință și numărul de identificare național (dacă numărul de identificare nu este aplicabil, se indică numărul de identificare fiscal). În cazul persoanei juridice rezidente se indică codul de identificare. În cazul persoanei juridice nerezidente se indică țara sau jurisdicția în care este înregistrată persoana juridică și numărul de înregistrare în registrul comerțului din țara/jurisdicția respectivă. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C. Colecții de artă, de numismatică, de filatelie, de arme sau alte bunuri, a căror valoare depășește suma a 20 de salarii medii pe economie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. crt. |  |  | Numele beneficiarului efectiv |  |  |  | Descriere sumară |  |  |  |  |  | Anul dobândirii |  |  |  |  | Valoarea estimată a bunului |  |  | Titularul bunului |  |  |  | Tipul titularului |  |  |  |  |  | Informații de identificare a titularului altul decât beneficiarul efectiv |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Numele beneficiarului efectiv: numele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia. Titularul bunului: numele persoanei fizice sau juridice care posedă bunul. Tipul titularului: (1) persoană fizică rezidentă; (2) persoană fizică nerezidentă; (3) persoană juridică rezidentă; (4) persoană juridică nerezidentă. Acest câmp se completează doar în cazul în care titularul este altul decât beneficiarul efectiv. Informații de identificare a titularului altul decât beneficiarul efectiv: în cazul persoanei fizice rezidente în Republica Moldova se indică numărul de identificare personal. În cazul persoanei fizice nerezidente se indică țara de reședință și numărul de identificare național (dacă numărul de identificare nu este aplicabil, se indică numărul de identificare fiscal). În cazul persoanei juridice rezidente se indică codul de identificare. În cazul persoanei juridice nerezidente se indică țara sau jurisdicția în care este înregistrată persoana juridică și numărul de înregistrare în registrul comerțului din țara/jurisdicția respectivă. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D. Bunuri transmise cu titlu oneros sau gratuit, personal sau de către membrii familiei, concubin/concubină, unor persoane fizice sau juridice în perioada declarării, dacă valoarea fiecărui bun depășește suma a 10 salarii medii pe economie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. crt. |  | Descrierea bunului transmis |  |  |  |  |  |  |  | Modul de transmitere |  |  |  |  | Data transmiterii |  |  |  |  |  |  | Persoana căreia i-a fost transmis |  |  |  |  | Valoarea bunului |  |  |  |  |  | Titularul bunului transmis |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Titularul bunului transmis: numele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E. Alte bunuri mobile a căror valoare unitară depășește suma a 10 salarii medii pe economie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. crt. | Numele beneficiarului efectiv |  |  |  |  |  |  | Descrierea bunului |  |  |  |  |  | Modul de dobândire |  | Data dobândirii |  |  |  |  | Valoarea estimată a bunului |  |  |  |  | Titularul bunului |  |  | Tipul titularului |  |  |  |  | Informații de identificare a titularului altul decât beneficiarul efectiv |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Numele beneficiarului efectiv: numele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia. Titularul bunului: numele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia. Tipul titularului: (1) persoană fizică rezidentă; (2) persoană fizică nerezidentă; (3) persoană juridică rezidentă; (4) persoană juridică nerezidentă. Acest câmp se completează doar în cazul în care titularul este altul decât beneficiarul efectiv. Informații de identificare a titularului altul decât beneficiarul efectiv: în cazul persoanei fizice rezidente în Republica Moldova se indică numărul de identificare personal. În cazul persoanei fizice nerezidente se indică țara de reședință și numărul de identificare național (dacă numărul de identificare nu este aplicabil se indică numărul de identificare fiscal). În cazul persoanei juridice rezidente se indică codul de identificare. În cazul persoanei juridice nerezidente se indică țara sau jurisdicția în care este înregistrată persoana juridică și numărul de înregistrare în registrul comerțului din țara/jurisdicția respectivă. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| V. ACTIVE FINANCIARE ÎN ȚARĂ ȘI/SAU ÎN STRĂINĂTATE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A. Conturi bancare, plasamente în fonduri de investiții și/sau în alte forme echivalente de economisire și investire în țară și/sau în străinătate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. crt. | Numele beneficiarului efectiv |  |  | Denumirea instituției care administrează contul bancar, a fondului de investiții etc./adresa |  | Numărul contului bancar/ date despre fondul de investiții/alte forme echivalente de economisire |  |  |  | Categoria |  | Suma și valuta | Dobândă/ dividende |  | Titularul bunului |  |  | Tipul titularului |  |  | Informații de identificare a titularului altul decât beneficiarul efectiv |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Numele beneficiarului efectiv: numele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia. Categoria: (1) cont curent sau forme echivalente (inclusiv card de credit, menționând tipul acestuia); (2) depozit bancar sau forme echivalente; (3) fond de investiții sau forme echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu acumulare. Titularul bunului: numele persoanei fizice sau juridice care posedă bunul. Tipul titularului: (1) persoană fizică rezidentă; (2) persoană fizică nerezidentă; (3) persoană juridică rezidentă; (4) persoană juridică nerezidentă. Acest câmp se completează doar în cazul în care titularul este altul decât beneficiarul efectiv. Informații de identificare a titularului altul decât beneficiarul efectiv: în cazul persoanei fizice rezidente în Republica Moldova se indică numărul de identificare personal. În cazul persoanei fizice nerezidente se indică țara de reședință și numărul de identificare național (dacă numărul de identificare nu este aplicabil, se indică numărul de identificare fiscal). În cazul persoanei juridice rezidente se indică codul de identificare. În cazul persoanei juridice nerezidente se indică țara sau jurisdicția în care este înregistrată persoana juridică și numărul de înregistrare în registrul comerțului din țara/jurisdicția respectivă. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B. Plasamente, obligațiuni, cecuri, cambii, certificate de împrumut, investiții directe în monedă națională sau în valută străină |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. crt. |  |  | Numele beneficiarului efectiv |  | Emitentul titlului/societatea la care persoana este acționar, fondator sau asociat/beneficiar de împrumut |  |  | Categoria |  |  | Numărul de titluri/cota-parte |  | Dobânda |  |  | Titularul bunului | Tipul titularului |  |  | Informații de identificare a titularului altul decât beneficiarul efectiv |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Numele beneficiarului efectiv: numele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia. Categoria: (1) hârtii de valoare (titluri de stat, certificate, obligațiuni); (2) cecuri; (3) cambii; (4) certificate de împrumut; (5) alte forme de investiții directe. Titularul bunului: numele persoanei fizice sau juridice care posedă bunul. Tipul titularului: (1) persoană fizică rezidentă; (2) persoană fizică nerezidentă; (3) persoană juridică rezidentă; (4) persoană juridică nerezidentă. Acest cîmp se completează doar în cazul în care titularul este altul decât beneficiarul efectiv. Informații de identificare a titularului altul decât beneficiarul efectiv: în cazul persoanei fizice rezidente în Republica Moldova se indică numărul de identificare personal. În cazul persoanei fizice nerezidente se indică țara de reședință și numărul de identificare național (dacă numărul de identificare nu este aplicabil, se indică numărul de identificare fiscal). În cazul persoanei juridice rezidente se indică codul de identificare. În cazul persoanei juridice nerezidente se indică țara sau jurisdicția în care este înregistrată persoana juridică și numărul de înregistrare în registrul comerțului din țara/jurisdicția respectivă. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C. Numerar în monedă națională și/sau în valută străină care depășește suma a 15 salarii medii pe economie și care nu face obiectul unor depuneri în instituții financiare și alte documente care încorporează drepturi patrimoniale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. crt. |  | Numele beneficiarului efectiv |  |  |  |  | Suma |  | Valuta |  |  | Titularul bunului |  | Tipul titularului |  |  |  |  | Informații de identificare a titularului altul decât beneficiarul efectiv |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Numele beneficiarului efectiv: numele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia. Titularul bunului: numele persoanei fizice sau juridice care poseda numerarul. Tipul titularului: (1) persoană fizică rezidentă; (2) persoană fizică nerezidentă; (3) persoană juridică rezidentă; (4) persoană juridică nerezidentă. Acest câmp se completează doar în cazul în care titularul este altul decât beneficiarul efectiv. Informații de identificare a titularului altul decât beneficiarul efectiv: în cazul persoanei fizice rezidente în Republica Moldova se indică numărul de identificare personal. În cazul persoanei fizice nerezidente se indică țara de reședință și numărul de identificare național (dacă numărul de identificare nu este aplicabil, se indică numărul de identificare fiscal). În cazul persoanei juridice rezidente se indică codul de identificare. În cazul persoanei juridice nerezidente se indică țara sau jurisdicția în care este înregistrată persoana juridică și numărul de înregistrare în registrul comerțului din țara/jurisdicția respectivă. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| VI. COTE-PĂRȚI/ACȚIUNI ÎN CAPITALUL SOCIAL AL UNUI AGENT ECONOMIC |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numele beneficiarului efectiv | Denumirea agentului economic | Sediul, adresa juridică | Tipul de activitate | Valoarea de cumpărare | Cota de participare | Titularul bunului | Tipul titularului | Informații de identificare a titularului altul decât beneficiarul efectiv |
| Numele beneficiarului efectiv: numele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia. Titularul bunului: numele persoanei fizice sau juridice care posedă numerarul. Tipul titularului: (1) persoană fizică rezidentă; (2) persoană fizică nerezidentă; (3) persoană juridică rezidentă; (4) persoană juridică nerezidentă. Acest câmp se completează doar în cazul în care titularul este altul decât beneficiarul efectiv. Informații de identificare a titularului altul decât beneficiarul efectiv: în cazul persoanei fizice rezidente în Republica Moldova se indică numărul de identificare personal. În cazul persoanei fizice nerezidente se indică țara de reședință și numărul de identificare național (dacă numărul de identificare nu este aplicabil, se indică numărul de identificare fiscal). În cazul persoanei juridice rezidente se indică codul de identificare. În cazul persoanei juridice nerezidente se indică țara sau jurisdicția în care este înregistrată persoana juridică și numărul de înregistrare în registrul comerțului din țara/jurisdicția respectivă. |  |  |  |  |  |  |  |  |

| VII. DATORII |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Debite (inclusiv taxe) neachitate, ipoteci, garanții emise în beneficiul unor terți, împrumuturi și credite |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Creditor |  |  | Anul contractării | Scadent la |  |  |  |  | Rata dobânzii | Suma inițială |  |  |  | Valuta |  |  | Debitor |
| VIII. INTERESE PERSONALE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A. Calitatea de asociat, de acționar sau de membru al unui agent economic, de membru al organelor de conducere, de administrare, de revizie sau de control în cadrul unor organizații necomerciale sau societăți comerciale ori calitatea de membru al unor organizații necomerciale sau internaționale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea și adresa organizației/societății |  |  |  |  |  | Calitatea deținută |  |  |  |  |  | Documentul care certifică calitatea respectivă |  |  |  |  |  |
| B. Contracte, încheiate sau aflate în derulare de către subiectul declarării, soțul/soția sau concubinul/concubina acestuia, inclusiv persoanele juridice în care aceștia sunt beneficiari efectivi, care sunt finanțate de la bugetul de stat, din bugetul local și/sau din fonduri externe ori încheiate cu societăți comerciale cu capital de stat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. crt. | Beneficiarul contractului |  |  |  | Instituția/ organizația |  |  | Tipul contractului |  |  | Data încheierii contractului |  | Durata contractului |  |  | Valoarea totală a contractului |  |
| Subiectul declarării |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Soțul/soția sau concubinul/concubina subiectului declarării |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Persoanele juridice în care declarantul sau soțul/soția ori concubinul/concubina acestuia sunt beneficiari efectivi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C. Calitatea de administrator autorizat și/sau de membru al organelor colegiale din cadrul organizațiilor publice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. crt. |  | Calitatea deținută |  |  |  |  | Data obținerii licenței, numărul licenței sau data desemnării/numirii |  |  |  |  |  |  |  | Documentul care certifică calitatea respectivă |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |